设备技术改造合同

合同编号：

发包方（甲方）：  南平福银高速公路有限责任公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方 延平维护站沿线电（光）缆桥箱修复项目   事宜进行了友好协商，双方就以下条款达成一致并签订本合同：

一、工程概况

1.工程名称：  延平维护站沿线电（光）缆桥箱修复项目

2.工程地点： 延平维护站辖区       。

3.工程内容和数量：  包括该工程的供货、运输、安装、调试、测试、试运行及交工验收以及有关的其他工作 。

| 序号 | 项目名称 | 产品技术指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明往南平方向跃村互通匝道桥10KV电缆桥箱架维修及增补桥箱盖板 |  | 米 | 160 |  |  | 按实计量 |
| 2 | 吉祥1号中桥10KV电缆桥箱增补桥箱盖板 |  | 米 | 60 |  |  | 按实计量 |
| 3 | BK179+510处电缆井盖缺失修复 |  | 块 | 2 |  |  | 按实计量 |
| 4 | 辅材及车辆运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 福银路段小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 湖尾Ⅱ号隧道出口桥10KV电缆桥箱架维修及增补桥箱盖板（BK2911） |  | 米 | 560 |  |  | 按实计量 |
| 7 | 湖尾Ⅱ号隧道出口桥光缆桥箱架维修及增补桥箱盖板（AK2911） |  | 米 | 560 |  |  | 按实计量 |
| 8 | 辅材及车辆运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 浦南路段小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额含税（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 施工工期要求

- 施工工期为本合同签订生效之日起30日内完成。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币：¥     元（     元整） 。本合同价格包含设备价格、安装费用、施工布控费、保险、必要的土建施工及其他相关费用，为固定不可变价格。具体包括如下项目：

（1）  电（光）缆桥箱支架维修，增补桥箱盖板，电缆井盖更换     。

2.付款方式

合同签订生效后，设备安装正常使用后，经验收合格后，（乙方根据甲方要求开具相关路段公司发票）支付合同款 90 %，计人民币 ¥     元（    元整）；剩余10%于质量保证期结束后一次性付清。

3.范围调整

本合同履行规程中如发生工程量的调整，经甲、乙双方认定后，按照合同安装清单中相应单项进行调整。如原合同未明确单价，由乙方报价并经甲方认可后，双方另行签定合同或协议并作为本合同的附件。

第四条  设备的供应、技术标准和要求

1.以下设备由乙方供应 该项目所需所有材料及安装工器具、车辆等          。

2.技术标准：乙方应保证所施工的项目均符合国家及行业标准。设备软硬件配置的合理性、完整性和正确性。所提供的设备必须全新从未开箱、使用过，外观完好，资料齐全。。

设备的包装应采用防潮、防湿、防震、防锈的坚固材料进行妥善包装，耐野蛮装卸，该包装应符合货物适于长途运输要求，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达目的地。包装费用和运输费用由乙方承担。

3.双方对技术标准和要求的其他约定：

1、  无                               。

第五条  设备的安装、调试与验收

1.安装：乙方负责提供该项目所需所有材料及安装工器具、车辆等，在安装过程中，乙方应通知甲方派人监督。

2.调试：乙方负责整理、敷设的电缆必须完好，确保甲方能正常使用。

3.验收：乙方完成设备安装调试，具备验收条件后通知甲方，甲方在接到通知后  7个工作日内组织验收。如果验收不合格，乙方应及时调试合格。设备检定费用由 乙  承担，乙方应积极配合调试，直至设备检定合格为止。乙方应准备好验收材料（包括施工图、设备清单、全套设备图纸、产品合格证、质保书、使用说明、安装调试记录等），验收合格后移交甲方保管。

第六条  现场施工

1.乙方施工前  5 天应将施工图、施工方案和现场施工技术人员名单报经甲方同意。乙方现场施工时应按照安全施工规范设置警示标志并采取防护措施，确保施工安全。施工现场所需用水、用电可由甲方提供施工便利，但用水、用电安全由乙方负责。

2.在施工及设备安装过程中，乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，若因乙方未采取防护措施造成的安全责任事故，乙方承担事故的责任和因此发生的费用和损失。

3.乙方应采取有效措施保护已完成品或半成品，做好安全文明施工。在施工时应采取保护措施，不得破坏和污染高速公路沿线设施及构造物。若确实因施工需要，必须报请相关部门确认同意后方可施工。如造成高速公路沿线设施及构造物损坏的，乙方应负责赔偿由此给甲方造成的损失。

第七条  设备改造的技术质量标准和要求

1、桥箱盖板、支架安装必须牢固                          。

2、符合国家相关行业规范要求                             。

第八条  设备的维护和保修

质量保证期 1年，质量保证期内，若本合同项下 工程 出现非人为故意造成故障由乙方负责免费修复，售后服务响应时间为24小时，乙方承诺 24小时   内到现场处理。质量保证期后若设备在运行过程中发生故障，甲方无法修复的，乙方应及时负责设备维修，服务响应时间为  24小时  ，同时有权向甲方收取合理的配件更换的费用。

设备维修和保修其他约定：  无     。

第九条  双方权利及义务

1.甲方权利及义务

（1）甲方有权利指派人员对设备的安装过程进行监督，并及时提出安装的具体要求，提供安装场地的施工条件说明等。

（2）甲方应为乙方协调在工作中与相关部门的关系。

（3）工程经验收合格后，乙方应填写验收报告，并经甲方代表签字盖章后生效，甲方应及时向乙方支付报酬。

2.乙方权利及义务

（1）乙方应保证所提供设备的质量符合合同要求，并按期提供。所提供设备的质量符合技术要求，所提供的安装服务符合甲方认可的技术方案和施工图的规定。乙方对甲方代表提出的合理建议要及时采纳。

（2）乙方应严格按产品详细技术指标组织生产，并负责产品的运输、安装指导，安装施工中，乙方应遵守施工现场安全文件施工相关规定。

第十条  违约责任

1.合同任何一方无故解除合同的，违约方应向守约方支付合同总金额的 5%的违约金，并赔偿损失。

2. 乙方逾期交货或未按照约定期限完成该项工程并交付使用的，应按逾期天数每逾期一天承担合同总价  5‰  的违约金， 逾期超过  10  天，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

3. 乙方施工的设备技术改造工程未能达到约定的技术质量标准要求的，应负责重新施工，直到符合技术质量要求，所产生的一切费用由乙方自行承担，造成工期延误承担逾期交工违约责任给甲方造成损失的承担赔偿责任。

4．甲方未按照约定及时支付设备工程款的，应按逾期天数每逾期一天承担未付款项  5‰ 的违约金， 逾期超过  10 天，乙方有权单方解除合同并要求甲方承担赔偿责任。

5.其他约定：       无             。

第十一条  争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第  2 种方式解决：

1.提交  违约方所在地   仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在的人民法院起诉。

第十二条  附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

2.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同附件、设备供应清单、安装清单、双方确认的报价单、施工图等均属本合同组成部分。

4.本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方  贰  份。

甲方（盖章）：南平福银高速公路有限责任公司 乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或委托代理人（签字）：                     或委托代理人（签字）：

地址：                                    地址：

开户银行：                                开户银行：

账户：                                    账户：

签字日期：   年  月  日           签字日期：    年  月  日