福建省高速公路南平管理分公司

2018至2020年度日常养护施工发包项目

招标文件

项目专用本

招标编号：闽联审南招【2018】006号

招标单位：南平福银高速公路有限责任公司

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

（盖单位章）

二○一八年二月

说     明

一、南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目招标文件，由交通部《公路工程国内招标文件范本》（2009年版）（以下简称《范本》）和招标人根据本项目实际自编的《项目专用本》共同组成。两者是一个整体，具有同等的法律效力。

二、《范本》中的招标须知、合同条款、技术规范和相关的表格格式是供所有招标文件通用的标准化条款和规范；针对本项目实际对《范本》所作的修改、补充和具体化，分别编在《项目专用本》的投标人须知、合同条款、施工技术要求条款及有关表格中。凡《项目专用本》与《范本》对同一条款的规定和要求或数据有不一致之处，以《项目专用本》为准；《项目专用本》未列入的，仍按《范本》的规定和要求执行。

三、投标人应将《项目专用本》与《范本》结合阅读，并按《范本》和《项目专用本》的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过符合性审查而被拒绝。

四、交通部《公路工程国内招标文件范本》（2009年版）（以下简称《范本》）投标人应自行购买参考。

总  目  录

第 一 卷

第一章  招标公告 …………………………………………………5

第二章  投标人须知 ………………………………………………9

第三章  评审标准 …………………………………………………40

第四章  合同条款及格式 …………………………………………48

第五章  工程量清单 ………………………………………………64

第 二 卷

第六章  图纸（另册） ……………………………………………68

第 三 卷

第七章 施工技术要求………………………………………………69

第 四 卷

第八章 投标文件格式………………………………………………77

第 一 卷

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审标准

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第一章   招标公告

- 招标公告

招标编号：闽联审南招【2018】006号

1. 招标条件

本项目福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司2018~2020年度日常养护施工发包项目经福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司同意实施，项目业主为福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司所管理的南平福银高速公路有限责任公司、南平浦南高速公路有限责任公司、南平宁武高速公路有限责任公司、南平松建高速公路有限责任公司、南平京台高速公路有限责任公司，建设资金来源人为南平福银高速公路有限责任公司、南平浦南高速公路有限责任公司、南平宁武高速公路有限责任公司、南平松建高速公路有限责任公司、南平京台高速公路有限责任公司，并授权南平福银高速公路有限责任公司统一招标,委托的招标代理单位为福建联审工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 招标范围

地点范围：位于南平市境内福银高速（一期、二期）、浦南高速、宁武高速、松建高速及南平京台高速。

项目范围: 上述路段内的绿化养护、排水系统清理、路基桥涵隧道及沿线设施的零星修复项目、隧道消防养护、应急抢险以及由业主指定的水毁修复、小型专项工程.

时间范围: 本次招标工程施工工期暂定为三个年度，即2018年4月1日至2020年12月31日，合同每年一签。（如遇全省高速养护政策性调整，则以省公司政策性调整时间为界）

3、本次招标

工程规模（一个年度）：本次招标的养护工程施工发包年估算总价约为1763.7081万元。本次招标共4个合同标段，其中A合同段为631.3978万元；其中B合同段为486.2405万元；其中C合同段为439.4781万元；其中D合同段为206.5917万元。

本年度计划工期：从2018年4月1日至2018年12月31日。

工程标段划分：本工程分4个标段，具体如下：

A合同段：浦南高速G3 路段桩号K1544+000（省界）→K1705+810(徐墩互通)，宁武高速G1514路段桩号K232+404(兴田枢纽互通)→K299+953(省界)，福银二期高速G70路段桩号K322+162→K346+183、浦建高速S0311路段桩号K206+925→K211+065。

B合同段：宁武高速G1514路段桩号K91+673→K224+299（松柏互通）、屏南连接线K0+000→K6+200，松建高速G25路段桩号K2753+989（省界）→K2815+000(川石互通）。

C合同段：浦南高速G25路段桩号K2883+234（南雅互通）→K2860+650（弓鱼互通）、浦南高速G3 路段桩号K1705+810（徐墩互通）→K1731+886(弓鱼互通)，松建高速G25路段桩号K2815+000（川石互通）→K2860+650(弓鱼互通），京台高速G3路段桩号K1728+500→K1791+186。

D合同段：福银一期高速G70路段桩号K160+685→K188+636、G25路段桩号K2912+598→K2931+112，浦南高速G25路段桩号K2883+234（南雅互通）→K2912+598。

4.投标人资格要求

4.1本次招标要求投标人须具备有：

1. 投标人应同时具备交通部核发的有效的公路养护二类甲级和三类甲级资质。

2.投标人应在投标文件中附上检察机关出具的无犯罪档案查询结果证明原件扫描件（各投标人应自行向投标人所属当地或项目所在地检察机关申请查询,无犯罪档案查询结果应包含企业、法定代表人、授权委托人等信息）。

3.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加同一合同包投标，否则均按废标处理。

4.2本次招标不接受联合体投标。

4.3每个投标人可对4（最多数量）个标段同时投标，但只需提交一份投标保证金，且最多仅能中1个标段。同一标段内不能有两份（含两份）以上报价，否则该标段投标文件按无效投标报价处理。

5.招标文件的获取

5.1招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知（南发改法规〔2017〕1号）。

5.2采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于投标截止时间前通过登录南平市公共资源电子交易平台（www.npggzy.gov.cn）利用已经激活并审核通过的CA证书采取无记名方式从网上下载电子招标文件或通过网站公告中获取，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版)打开。

5.3投标人必须在投标截止前通过网上银行在南平市公共资源电子交易平台的网上支付平台进行支付【电子交易平台使用费（每个标段都需支付）】，才能参与投标。

6.投标文件的递交及相关事宜

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年3月9日9时 00分前通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向交易平台咨询。联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。

6.2.投标人现场递交电子版投标文件及签到地点为：南平市公共资源交易中心（南平市亿发商贸城7号楼2层）。开标时投标人法定代表人或授权委托人必须到场应携带已经激活并审核通过的CA、身份证原件、法定代表人资格证明书原件/授权委托书原件和保证金单据（其中银行保函须提交原件，其他方式提交的保证金单据提交复印件），以上复印件均需加盖单位公章，同时提交企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖单位章）、公路养护资质证书副本原件及复印件（加盖单位章）、“拟委任的项目负责人及拟委任的技术负责人”的职称证书原件及复印件（加盖单位章），经验证合格后原件现场退还，否则，其投标文件不予接收。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(U盘，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由南平市公共资源交易中心决定启用电子版投标文件进行评标。

7.投标保证金

投标保证金的金额为：捌万元（人民币），如投标人只对D标段进行投标，则只需提交肆万元（人民币），采用银行转账（电汇或现金转账）或银行保函。

（1）采用银行转账的：须在2018年3月 8 日 17 时00分前从投标人注册地的投标人基本账户一次性汇达并解入招标人指定银行账号（写明投标项目名称（可缩写），以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。

（2）采用银行保函的：应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。

8.评标办法：合理低价法

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、福建省高速公路有限责任公司网站(http://www.fjgsgl.com)、南平市公共资源交易中心网（www.npggzy.gov.cn）上发布。

10.联系方式

招标人：南平福银高速公路有限责任公司

地  址：福建省南平武夷山市崇溪东路9-1号

联系人：黄先生

电  话：0599-5012291

邮政编码：354300

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

地  址：南平市八一路310号

电  话：0599-8814275

传  真：0599-8814275

联系人：李先生、项先生

投标保证金银行账号：

开户名：南平市公共资源交易中心

开户行：兴业银行南平分行营业部

帐  号：191060100100063178010170

友情提示：

①关于电子标书制作请登陆南平市公共资源交易中心网新点投标文件制作软件(南平版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300, 0599-8317118。

②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看南平市公共资源交易中心网中的“南平市公共资源交易中心关于CA数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。

③开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。

④在递交投标文件时，同时还应提供一份“.nNPTF”格式的电子投标文件（U盘），否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。

第二章   投标人须知

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位：南平福银高速公路有限责任公司 地址：福建省南平武夷山市崇溪东路9-1号 联系人：黄先生 电话：0599-5012291 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：福建联审工程管理咨询有限公司 地 址：南平市八一路310号 联系人：李先生、项先生 电 话：0599-8814275 传 真：0599-8814275 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目。 |
| 1.1.5 | 地点范围 | 位于南平市境内福银高速（一期、二期）、浦南高速、宁武高速、松建高速及南平京台高速 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司所管理的南平福银高速公路有限责任公司、南平浦南高速公路有限责任公司、南平宁武高速公路有限责任公司、南平松建高速公路有限责任公司、南平京台高速公路有限责任公司2018至2020年度养护计划经费 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 经福建省高速公路有限责任公司批准立项，已列入建省高速公路有限责任公司南平管理分公司所管理的南平福银高速公路有限责任公司、南平浦南高速公路有限责任公司、南平宁武高速公路有限责任公司、南平松建高速公路有限责任公司、南平京台高速公路有限责任公司2018至2020年度养护工程计划。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 绿化养护、排水系统清理、路基桥涵隧道及沿线设施的零星修复项目、隧道消防养护、应急抢险以及由业主指定的水毁修复、小型专项工程。 |
| 1.3.2/1.3.3 | 时间范围/本年度计划工期 | 本次招标时间范围：协作期三年，从2018年 4月 1日至2020年12月31日。 本年度计划工期：275日历天 本年度计划开工日期：2018年 4月 1日 本年度计划竣工日期：2018年12月31日 合同周期内，采用分路段、分年度签订合同，招标人将根据中标人前一年度的信誉评价结果决定是否与中标人续签，对评价不合格的单位招标人不予续签，将另选协作单位。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 标段工程交工的质量评定：合 格； 竣工验收的质量评定：合 格。 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 项目部现场负责人及技术负责人资格：见附录2 标段内各作业班组人员及设备要求：见附录3 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场 |
| 1.10.1 | 标前会议 | 不组织召开标前会议 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2018 年 2月20日 17 时 00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、福建省高速公路有限责任公司网站(http://www.fjgsgl.com)、南平市公共资源交易中心(www.npggzy.gov.cn)； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取澄清招标文件的截止时间为2018年 2月22日 17 时 00 分，地点为：福建联审工程管理咨询有限公司，招标人并通过下列方式发布： 网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 、福建省高速公路有限责任公司网站(http://www.fjgsgl.com)、南平市公共资源交易中心(www.npggzy.gov.cn) 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人应按招标人提供的招标控制价工程量清单，自行拟定投标报价，投标人递交的投标资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《工程量报价总清单》上填写投标最终报价，最终报价保留小数点后二位。投标报价书中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价须按全年度费用总价进行报价。 |
| 3.2.2 | 中标细目单价确定 | 投标人中标后，招标人按照中标人投标报价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用后除以招标控制价总价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用所得的比例，乘以招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目中各细目的单价计算出中标清单各细目单价，（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率i）。 例如： 下浮率i=【1-(中标人投标报价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)/( 对应标段招标控制价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)】×100% 中标清单各细目单价=招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目的各细目控制单价×（1-i） 清单中A、B类项目的单价小数点后保留3位小数，C类及隧道消防项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。） 三年协作期内，合同单价保持不变。 |
| 3.2.3 | 各标段招标控制价 （本项目的各合同段招标控制价均为全年度费用总价） | A合同段招标控制价为6313978元（其中第100章费用158345元、固定单价项目26222元、暂定金389121元），B合同段招标控制价为4862405元（其中第100章费用134736、固定单价项目26222元、暂定金287663元），C合同段招标控制价为4394781元（其中第100章费用126648、固定单价项目26222元、暂定金252885元），D合同段招标控制价为2065917元（其中第100章费用88108元、固定单价项目26222元、暂定金109059元）。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 天 |
| 3.4.2 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：捌万元（人民币），如投标人只对D标段进行投标，则只需提交肆万元（人民币），采用银行转账（电汇或现金转账）或银行保函。 （1）采用银行转账的：须在2018年3月 8日17时00分前从投标人注册地的投标人基本账户一次性汇达并解入招标人指定银行账号（写明投标项目名称，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。 （2）采用银行保函的：应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 招标人指定的投标保证金账户如下： 开户银行：兴业银行南平分行营业部 账户名称：南平市公共资源交易中心 账 号：191060100100063178010170 备注：投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担（详见南公共资源〔2018〕1号）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：一份加密的. NPTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nNPTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供叁份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 |
| 4.1 | 电子投标 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点招投标文件制作软件。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。 2、开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。 3、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。 4、投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 5、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法定代表人资格证明书（或法人授权委托书），同时必须提交一份电子版投标文件(U盘，用信封密并加盖投标人公章)备用。 6、公共资源交易网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，投标文件备用光盘应在投标截止时间前送达；未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：南平市公共资源交易中心 收件人：福建联审工程管理咨询有限公司代表处 截止时间： 2018年3 月 9 日 9 时 00分（北京时间）。招标人在截止时间前 60 分钟开始接收。 开标时投标人法定代表人或授权委托人必须到场应携带已经激活并审核通过的CA、身份证原件、法定代表人资格证明书原件(或授权委托书原件)和保证金单据（其中银行保函须提交原件，其他方式提交的保证金单据提交复印件）复印件，以上复印件均需加盖单位公章，同时提交企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖单位章）、公路养护资质证书副本原件及复印件（加盖单位章）、“拟委任的项目负责人及拟委任的技术负责人”的职称证书原件及复印件（加盖单位章），经验证合格后原件现场退还，否则，其投标文件不予接收。招标人不接收书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件（U盘，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由南平市公共资源交易中心决定启用电子版投标文件进行评标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年3月9日 9 时00分（北京时间）。 开标地点：南平市公共资源交易中心。 所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中:技术、经济类专家 5 人；技术、经济类专家确定方法：从福建省综合评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否（每个标段推荐中标候选人5名） |
| 7.2 | 中标公示方式、地点和时间 | 公示方式：_网站公示 网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 、福建省高速公路有限责任公司网站(http://www.fjgsgl.com)、南平市公共资源交易中心(www.npggzy.gov.cn) |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：履约担保金额为10 %签约合同价 履约担保形式： □银行保函 ■银行保函+现金（电汇或银行汇票形式） 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：无 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7天内应派代表与招标人联系，根据招标文件和中标人的投标文件商定书面合同。 |
| 9.5 | 监管部门 | 部门或机构名称：_福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司纪检监察室 地点：武夷山市崇溪东路9-1号 电话：0599-5010008 |
| 10 | 招标费用 | - 招标服务费：招标代理服务费等涉及招标一切费用由中标人支付。招标代理服务费收费标准：按中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定的80%向中标人收取，服务费按差额定率累进法计算。 2、招标产生的场地费（包含招标人部分）等相关服务费用 以上两项费用中标人应在领取中标通知书的同时，以转账、电汇或现金付款方式一次性向招标代理单位和南平市公共资源交易中心分别缴清相关费用。请投标人投标报价时予以充分考虑。 |
| 11 | 其他要求 | 1、评标委员会在评标过程中要求投标人提供投标资料原件核对的，投标人应当提供原件备查；但原件核对不作为强制性的评审程序。 2、投标单位投标时应提交检察机关出具的无犯罪档案查询结果证明原件扫描件，各投标单位应自行向检察机关申请查询。未提交的，其《投标文件》将被拒收。 |
| 12 | 电子标的相关注意事项 | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(U盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（U盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（U盘）前认真检查备用电子版投标文件（U盘）的完整性。若启用电子版投标文件（U盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（U盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（U盘）里面的内容为准。 2、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； ⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 电子投标文件制作时请到南平市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(南平版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。 3、数字证书及电子印章要求 电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。 招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章（个人有办理电子印章的，应直接加盖电子印章，个人若没有办理电子印章的，应当在纸质文件上加盖印章后，以原件彩色扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可）。涉及到代理人签字部分，应当在纸质文件上签字后，以原件彩色扫描的形式导入到电子投标文件中。 4、如有答疑、澄清等文件，招标人将在南平市公共资源电子交易平台（企业端）中制作电子答疑澄清文件，并按规定时间上传至南平市公共资源电子交易平台。 投标人需通过答疑澄清文件来制作电子投标文件，也可以通过导入答疑文件制作电子投标文件，形成完整的电子投标文件，于截标前上传至南平市公共资源电子交易平台。 5、开标前，招标人和投标人都需要将加密用的CA数字证书携带至开标现场解密。同时必须提交一份电子版投标文件(如U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。应与电子招标投标文件制作要求的若干规定要求一致。 6、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。 7、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章； （2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期； （3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作； （4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。 8、其他电子标的相关注意事宜详见南发改法规〔2017〕1号《南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知》 9、电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。 |

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

具备如下资质要求： 1. 同时具备交通部核发的有效的公路养护二类甲级和三类甲级资质。 2.投标人应在投标文件中附上检察机关出具的无犯罪档案查询结果证明原件扫描件（各投标人应自行向投标人所属当地检察机关申请查询，无犯罪档案查询结果应包含企业、法定代表人、授权委托人等信息）。 3.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加同一合同包投标，否则均按废标处理。 4.本次招标不接受联合体投标。 5.每个投标人可对4（最多数量）个标段同时投标，但只需提交一份投标保证金，且最多仅能中1个标段。同一标段内不能有两份（含两份）以上报价，否则该标段投标文件按无效投标报价处理。

附录2 资格审查条件

(项目部项目负责人及技术负责人最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目部项目负责人 | 1 | 从事路桥、市政、房建、绿化、交通工程施工管理5年以上工作经验（以毕业证时间为准，毕业证专业不限），具有初级职称及以上（专业不限），且必须为法定授权人。 |
| 项目部技术负责人 | 1 | 从事路桥、市政、交通工程施工5年以上工作经验（以毕业证时间为准，毕业证专业不限）,具有路桥类或市政类或交通工程类专业技术中级职称以上（含中级）。 |

要求：

1、中标人在签订合同以后，作业班组进场前需进行施工项目部组建，并由中标单位进行授权同意启用项目部章，用于施工过程中任务对接。
  2、项目部要明确项目部人员组成，并在施工进场前提供项目部组成人员名单（应至少含项目负责人、技术负责人、专职安全员、及各作业班组现场负责人名单）且以书面函报招标人。

附录3 资格审查条件(标段内各作业班组人员设备最低要求)

| 福建省高速公路南平管理分公司2018年度日常养护施工发包项目人员设备要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 路段 |  | 桩号 |  | 作业班组分工 |  | 作业班组最低要求(驻点、人员、机械设备要求) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 驻地 |  | 人员 |  | 皮卡车 |  | 轻型小货车 |  | 双排座小货车 |  | 水车 | 打草机 |  | 安全布控设备 |  |  | 绿篱机 |  |  |
| 1 | A | 浦南 |  | 浦南线G3K1544+000（省界）→K1603+200(临江互通) |  | 绿化养护、普修及零星小修等 |  | 仙阳收费站附近 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 所有车辆统一喷涂橘黄色并安装警示灯，半年度及年终绿化、普修施工时，工人不少于150人 |  |
|  |  |  |  | G3K1603+200（临江互通）→K1663+614(兴田枢纽互通,G1514K232+404→K236+248（兴田互通） |  |  |  | 石陂收费站附近 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G3K1663+614(兴田枢纽互通)→K1705+810(徐墩互通) |  |  |  | 建阳收费站附近 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 宁武 |  | G1514K236+248（兴田互通）→K299+953（省界） |  |  |  | 武夷山收费所附近 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 福银二期 |  | G70K322+162→K346+183、S0311K206+925→K211+065 |  |  |  | 和平收费所附近 |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浦南、宁武 |  |  |  | 隧道消防 |  | 上述5点之一 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | 22 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |
| 福建省高速公路南平管理分公司2018年度日常养护施工发包项目人员设备要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段 | 路段 | 桩号 |  | 作业班组分工 |  | 作业班组最低要求(驻点、人员、机械设备要求) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 驻地 |  | 人员 |  | 皮卡车 |  | 轻型小货车 |  | 双排座小货车 |  | 水车 |  |  | 打草机 |  | 安全布控设备 | 绿篱机 |  |  |  |
| 2 | B | 宁武 | G1514K91+673→K143+000（政和互通），屏南连接线K0+000→K6+200 |  | 绿化养护、普修及零星小修等 |  | 政和收费站附近 |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  | 2 | 1 |  |  | 所有车辆统一喷涂橘黄色并安装警示灯，半年度及年终绿化、普修施工时，工人不少于100人 |
|  |  |  | G1514K143+000（政和互通）→K184+200（廻龙互通） |  |  |  | 廻龙收费站附近 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | G1514K184+200(回龙互通)→K224+299(松柏互通) |  |  |  | 水吉收费所附近 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 松建 | G25K2753+989（省界）→K2815+000(川石互通） |  |  |  | 郑墩收费所附近 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 宁武、松建 |  |  | 隧道消防 |  | 上述4点之一 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  |  | 19 |  | 8 | 1 |  |  |  |

| 福建省高速公路南平管理分公司2018年度日常养护施工发包项目人员设备要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 路段 | 桩号 | 作业班组分工 | 作业班组最低要求(驻点、人员、机械设备要求) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 驻地 | 人员 | 皮卡车 | 轻型小货车 | 双排座小货车 | 水车 | 打草机 | 安全布控设备 | 绿篱机 |  |
| 3 | C | 浦南 | G25K2860+650(建瓯互通）→K2883+234(南雅互通），G3K1705+810(徐墩互通）→K1731+886(建瓯互通） | 绿化养护、普修及零星小修等 | 建瓯收费站附近 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 所有车辆统一喷涂橘黄色并安装警示灯，半年度及年终绿化、普修施工时，工人不少于100人 |
|  |  | 松建 | G25K2815+000(川石互通）→G25K2860+650（弓鱼互通） |  | 东游收费站附近 | 7 |  | 1 | 1 |  | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 京台 | G3K1728+500→K1791+186 |  | 迪口收费所附近 | 10 |  | 1 | 1 |  | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 浦南、松建、宁武 |  | 隧道消防 | 上述4点之一 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 |  |

| 福建省高速公路南平管理分公司2018年度日常养护施工发包项目人员设备要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 路段 | 桩号 | 作业班组分工 | 作业班组最低要求(驻点、人员、机械设备要求) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 驻地 | 人员 | 皮卡车 | 轻型小货车 | 双排座小货车 | 水车 | 打草机 | 安全布控设备 | 绿篱机 |  |
| 4 | D | 福银一期 | G70K160+685→K188+636、G25K2912+598→K2931+112 | 绿化养护、普修及零星小修等 | 南平北收费所附近 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 所有车辆统一喷涂橘黄色并安装警示灯，半年度及年终绿化、普修施工时，工人不少于50人 |
|  |  | 浦南 | G25K2883+234（南雅互通）→K2912+598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 福银一期、浦南 | G70K160+685→K188+636、G25K2912+598→K2931+112、G25K2883+234（南雅互通）→K2912+598 | 隧道消防 | 南平北收费所附近 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |  |

注：参与投标单位，视为认可招标人对以上各标段的作业班组驻点、人员、机械设备配备要求，在中标后需按相关要求进行驻点、人员、机械设备等配置。

投标人须知

- 1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工进行公开招标方式确定施工单位。

1.1.2定义：

a、招标人：见投标须知前附表

项目授权管理单位：见投标须知前附表

b、投标人：参加本次投标的投标单位

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标须知前附表

1.1.4本招标项目名称：见投标须知前附表

1.1.5本招标项目地点范围：见投标须知前附表

1.2资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标须知前附表

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表

1.3招标范围

1.3.1项目范围: 绿化养护、排水系统清理、路基桥涵隧道及沿线设施的零星修复项目、隧道消防养护、应急抢险以及由业主指定的水毁修复、小型专项工程。

1.3.2时间范围:见投标须知前附表

1.3.3 本年度计划工期：见投标须知前附表。

1.3.4本工程的质量要求：见投标须知前附表

1.4投标人的资格条件

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知第二章附录1；

（2）项目部项目负责人及项目部技术负责人资格：见投标人须知第二章附录2；

（3）各标段内作业班组人员及设备要求：见投标人须知第二章附录3；

1.4.2 联合体投标见投标须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

（13）为投资参股本项目的法人单位。

1.5投标费用

1.5.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。中标人还需承担全部建设工程交易服务费和招标代理服务费。

1.6保密

参与投标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人在踏勘现场中了解到的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10标前会议

1.10.1招标人不组织召开标前会议。

1.11分包

1.11.1投标人不得将本工程分包。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章 “评审标准”第2.1.14项和第2.1.15项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评审标准”第2.1.14项和第2.1.15项的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正后，报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评审标准”第2.1.14项所列的报价的算术性错误和第三章“评审标准”第2.1.15项所列的报价的其他错误；

1.12.3 评标小组对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审标准”第2.1.14项和第2.1.15项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，采用合理低价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标小组接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

投标报价书中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。投标人按照招标人提供的招标控制价工程量清单，自行拟定投标报价，投标人递交的投标资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《工程量报价总清单》上填写投标最终报价，最终报价保留小数点后二位。投标人中标后，招标人按照中标人投标报价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用后除以招标控制价总价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用所得的比例，乘以招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目中各细目的单价计算出中标清单各细目单价，（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率i）。

例如：

下浮率i=【1-(中标人投标报价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)/( 对应标段招标控制价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)】×100%

中标清单各细目单价=招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目的各细目控制单价×（1-i）

清单中A、B类项目的单价小数点后保留3位小数，C类及隧道消防项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。）

2、招标文件

2.1招标文件的内容

2.1.1招标文件除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评审标准

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸；

（7）施工技术要求

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2. 招标文件的澄清和解答

见投标人须知前附表

2.3招标文件的修改

见投标人须知前附表。

- 3、投标文件

3.1. 投标文件的组成

3.1.1投标人编写的商务文件，应包括下列各项内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书；

（2）投标保证金；

（3）资格审查资料；

a.投标人基本情况表

b.拟委任的项目部项目负责人资历表

c.拟委任的项目部技术负责人资历表

d.项目负责人授权委托书

（4）其他材料；

投标人编写的报价文件，应包括下列各项内容：

（1）投标函

（2）工程量报价总清单

以上内容除另有规定者外，投标人不得修改。

3.2投标报价要求

3. 2.1投标人参考招标人提供的招标控制价工程量清单，自行拟定投标报价，投标人递交的投标资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《报价文件投标函》《工程量报价总清单》上填写投标最终报价总金额。投标人中标后，招标人按照中标人投标报价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用后除以招标控制价总价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用所得的比例，乘以招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目中各细目的单价计算出中标清单各细目单价，（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率i）。

例如：

下浮率i=【1-(中标人投标报价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)/( 对应标段招标控制价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)】×100%

中标清单各细目单价=招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目的各细目控制单价×（1-i）

清单中A、B类项目的单价小数点后保留3位小数，C类及隧道消防项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。）

3.2.3本工程招标人不接受调价函。

3.2.4在合同实施期间，乙方需要配备相关的现场管理人员和技术人员。

3.2.5本工程的施工发包，包括施工所需的各类人工、施工机械器具、辅助材料，各种措施费、保险、安全布控、各类安全保障措施费用、税金，包括项目施工及相关缺陷修复等的一切费用。本工程的绿化肥料及小型预制构件等材料由甲方提供，各中标人根据工程进度，按甲方材料管理规定办理材料领用手续，到指定存放点进行领用，并按要求做好使用记录。工程指定回收的废旧材料及领出使用剩余的材料，中标方应如实按规定返还甲方，并运至指定仓库，办理回收手续。

3.2.6投标人可根据自己的资格条件、资金和技术实力投标报价1至4个标段中任一标段，同一个投标人可同时对4个标段报价，但最多仅能中1个标段的中标资格。评标小组按A→B→C→D四个标段依次评审，各标段按评标价得分从高到低进行排序，推荐每个标段的前五名中标候选人。按顺序被评审在前的标段确定为第一中标候选人的投标人，其后续标段的报价自动视为无效报价（即不参与后续标段基准价的计算且不被推举为后续标段的中标候选人）。若某个标段的第一中标候选人在签约前因故被取消中标资格，或因不可抗力不能履行合同的，则只能由该标段排名次于该候选人的中标候选人依次递补，但该标段排名在后的候选人有在其他标段确定为第一中标候选人的除外。当某个标段出现多家单位评标价得分相等时，以注册资本金大者排名居前，若注册资本金也相同时，则采用随机抽取的方式确定排名顺序。

3.2.7合同周期内，采用分路段、分年度签订合同，若有某一标段的中标人因年度信誉评价不合格，或因不可抗力不能续签次年度合同的，或因中标人违约解除合同关系的，招标人可在对应标段的第二至第五中标候选人中重新选择协作单位。

3.3投标文件有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标报价文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标报价文件；投标人拒绝延长的，其投标报价失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保

3.4.1   投标人在送交投标资料时，应同时按投标人须知前附表规定的金额、担保形式提交投标担保。

3.4.2   投标保证金递交时间、递交金额及递交形式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3   招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。（投标保证金不计利息退还）

3.4.4   有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标报价文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据招标文件的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本的原件扫描件（并加盖单位章）、公路养护资质证书副本的原件扫描件（并加盖单位章）“拟委任的项目负责人资历表及拟委任的技术负责人资历表”应附身份证、毕业证、职称证书的原件扫描件（并加盖单位章），项目负责人另须按投标文件格式要求提供授权委托书。提交的企业法人营业执照、公路养护资质证书副本、“拟委任的项目负责人及拟委任的技术负责人”的职称证书的原件扫描件，经验证与原件不符的按废标处理。

3.5.2投标人应在投标文件中附上检察机关出具的无犯罪档案查询结果证明原件扫描件（各投标人应自行向投标人所属当地检察机关申请查询，无犯罪档案查询结果应包含企业、法定代表人、授权委托人等信息），未提交的，其《投标文件》为废标。

3.5.3投标人在投标文件中填报的项目负责人及技术负责人，未经招标人同意不得更换，经招标人批准更换后，每更换一人次罚款伍万元（人民币）。

3.5.4招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在中标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，并取消次年的续约资格。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，并纳入福建省高速公路养护从业单位和主要人员信用考核管理系统。

3.6 备选投标人案

3.6.1  本项目不要求也不接受投标人提出的任何选择方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对投标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的组成：

（一）商务文件，应包括下列各项内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书；

（2）投标保证金；

（3）资格审查资料；

a.投标人基本情况表

b.拟委任的项目部项目负责人资历表

c.拟委任的项目部技术负责人资历表

d.法定代表人对项目负责人的授权委托书

（4）其他材料；

（二）报价文件，应包括下列各项内容：

（1）投标函

（2）工程量报价总清单

投标文件签字及盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：一份加密的. NPTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nNPTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供叁份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。

- 4、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

4.1.见投标人须知前附表4.1

4.2.投标文件的递交

见投标人须知前附表4.2

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样

5.报价

5.1时间和地点

递交投标文件的时间和地点见投标人须知前附表。

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点组织开标，受邀请的所有投标人的法定代表人或其委托代理人应持有效身份证或授权委托书原件准时签到参加，否则视为废标。

5.2会议

5.2.1主持人按下列程序进行召开会议：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布投标文件开启人、报价宣读人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）现场抽取i值；

（5）现场公布所有投标人的报价。

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在报价等记录上签字确认；

（7）现场计算并分阶段公布基准价。

（8）提交评标小组审核。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为无效报价并且按废标处理，无效报价不参与评标基准价计算：

（1）未在投标函上填写投标文件标段总报价；

（2）投标报价或调整函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6、评标

招标人将按 合理低价法 进行评审，评标办法具体详见第三章《评审标准》。

6.1评标小组

6.1.1评标小组（评标委员会）组成方式见投标人须知前附表。

6.1.2对评标情况进行综合比较，编写招标结果报告，推荐中标单位名单。

6.1.3评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标小组按照第三章规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 7、合同授予

7.1定标方式

招标人根据评标小组提出的意见和中标候选人顺序确定中标人，并将中标结果在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 、福建省高速公路集团有限公司网站(http://www.fjgsgl.com)、南平市公共资源交易中心(www.npggzy.gov.cn)，经公示未提出异议的，招标人即可向中标人发出“中标通知书”。

7.2中标通知书

7.2.1评审结束并经批准后，招标人将在投标文件投标有效期内向中标单位发出中标通知书，确认其投标报价已被接受。中标通知书中将写明发包人将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应按规定的时间内以书面形式通知招标人。

7.2.2中标通知书是合同文件的组成部分。

7.3.履约担保

7.3.1中标人在收到中标通知书后30天内，并在签订合同协议书之前，应向招标人提交金额为合同总价10%的履约保证金。履约保证金提交形式：可以以现金或银行保函的方式提交。采用银行保函方式提交的可以采用招标文件第四章“合同条款及格式”中规定的履约担保格式。出具履约保函的银行必须具有相应的担保能力，所需费用由中标人自行承担。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 履约保证金退还时间为合同履约期满，且工程验收合格，招标人在截止时间开始计算15个工作日（节假日除外）内予以办理退还手续，次年续签合同，应再提交金额为合同总价10%的履约保证金。

7.4. 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照招标文件规定，投标人中标后，招标人按照中标人投标报价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用后除以招标控制价总价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用所得的比例，乘以招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目中各细目的单价计算出中标清单各细目单价，（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率i）。

例如：

下浮率i=【1-(中标人投标报价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)/( 对应标段招标控制价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)】×100%

中标清单各细目单价=招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目的各细目控制单价×（1-i）

清单中A、B类项目的单价小数点后保留3位小数，C类及隧道消防项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。）

（2）清单外项目单价确定：承包人根据施工当期的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》及《公路工程机械台班费用定额》并参照施工当期的材料信息价编制预算，经监理人审核后，报业主审批，经业主审批后的价格再乘以本次中标价计算的中标下浮率i确定清单外项目合同单价。应急抢险项目按业主要求进行应急抢险部分属于固定单价项目不下浮，抢险结束后的修复工程按《关于南平辖区内水毁点抢险与修复实施专题会议纪要》（〔2016〕36号）文的规定下浮率统一按13%进行结算。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.5项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

7.4.6招标人采取与中标人分路段签订合同；且结算时需提供正式发票或符合甲方要求的发票。

7.4.7本次招标有效期限为三年，但合同工程量为一年度计划工程量，合同采取一年一签，工程施工合同周期内合同单价保持不变，每年度经考核合格后的中标单位方可允许续签次年度合同，年度考核不合格的中标单位，取消次年度协作资格，并从协作队伍资源库中除名和列入黑名单，5年内不得参与公司所有项目的招、投标。

7.5.招标代理服务费

7.5.1招标服务费：招标代理服务费等涉及招标一切费用由中标人支付。招标代理服务费收费标准：按中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定的80%向中标人收取，服务费按差额定率累进法计算。
  7.5.2招标产生的场地费（包含招标人部分）等相关服务费用

以上两项费用中标人应在领取中标通知书的同时，以转账、电汇或现金付款方式一次性向招标代理单位和南平市公共资源交易中心缴清招标服务费。请投标人投标报价时予以充分考虑。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，

招标人将上报上级主管部门，经上级主管部门批准后不再进行招标。招标人将与有意愿的投标人进行再次谈判，即将谈判结果报上级主管部门确定中标人。

9.纪律与监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响招标评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督单位：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司纪检监察室

电话：0599-5010008

附表一：开标记录表

（项目名称）    标段施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情况 | 报价 （元） | 是否超过招标控制价上限 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底或招标控制价上限（如有） |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                记录人：                监标人：

年    月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评审小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

（项目名称）招标的评审小组

招标人：                  （盖单位章）

年    月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标的评审小组：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：         日历天。

工程质量：符合            标准。

项目部技术负责人：             （姓名）。

现场项目负责人：             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：             （盖单位章）

年    月    日

第三章  评审标准

第三章  评审标准

第1节  评标办法和标准

一.总  则

1. 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2. 本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。

3. 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。

二.评标委员会组成

4. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

5. 评标委员会组成

5.1. 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。

5.2. 评标委员会由技术、经济类专家组成，人数为5人以上单数，评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

5.3. 由评标委员会成员推选或招标人指定一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。

6.	评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

6.1. 招标人或者投标人主要负责人的近亲属；

6.2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

6.3. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.4. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.	评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

7.1. 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

7.2. 投标人的投标总价高于招标控制价的，按废标处理。

7.3. 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

7.4. 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。

7.5．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

7.6. 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

7.7. 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

7.8. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

7.9. 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

7.10. 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.11. 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

7.12. 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

7.13. 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

三.	评标程序

8.	本招标项目评标将按以下程序进行：

8.1 评标前准备工作；

8.2 对投标人资格进行审查；

8.3 对商务文件进行响应性评审；

8.4对投标报价文件进行算术性修正；

8.5推荐中标候选人；

8.6提交评标报告。

四.评标前的准备工作

9.	评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的 、性质 、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

10. 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

五.资格审查

11.资格审查合格条件

11.1资格审查必要合格条件标准

11.1.1投标人完整提供招标文件“资格审查文件”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

a.投标人基本情况表

应附企业法人营业执照副本、公路养护资质证书副本的原件扫描件(并加盖单位章）

b.拟委任的项目部项目负责人资历表

应附身份证的、毕业证、职称证书的原件扫描件（并加盖单位章）

c.拟委任的项目部技术负责人资历表

应附身份证的、毕业证、职称证书的原件扫描件（并加盖单位章）

d.项目负责人授权委托书

提交的企业法人营业执照、公路养护资质证书副本、“拟委任的项目负责人及拟委任的技术负责人”的职称证书的原件扫描件，与原件不符的按废标处理。

11.1.2已按招标文件规定提交了投标保证金及要求提交的其他资料。

只有全部满足资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标，不予继续评审。

六. 商务文件响应性评审

12.商务文件的响应性评审

12.1评标委员会应当审查商务文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的主要设备技术参数、系统技术方案、质量要求、发包范围及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

12.2如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评委会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

12.3投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作废标处理：

12.3.1无单位盖章的，无法定代表人或法定代表人授权委托的代理人签字或盖章的；

12.3.2未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

12.3.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

12.3.4投标报价高于招标控制价；

12.3.5未满足完成招标项目的期限要求；

12.3.6不符合招标项目的质量要求；

12.3.7招标文件明确规定可以废标的其他情形。

13.评委的评审意见按照少数服从多数的原则而不能做出明确结论时，则由全体评委以书面形式进行表决。评审结束后，评标委员会应当对不合格的原因在评标报告中说明。

七. 投标报价的算术性修正

14 投标报价的算术性修正

只对通过资格审查和商务文件的响应性评审的投标文件进行算术性修正。

14.1 投标报价有错误的投标文件，评标委员会按以下原则改正：

（1）投标人投标报价只报投标总报价，招标人认定投标人认可招标文件中的各标段的工程量清单项目与各细目的控制单价。

（2）如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

14.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，其投标文件将作废标处理。

14.3 修正后的最终投标价为投标评标价，若超过招标控制价，投标人的投标文件作废标处理。

八. 推荐中标候选人

15.  本次评标采用合理低价法每个标段确定五名中标候选人。评标委员会选择通过资格审查申请文件、商务文件评审均合格且投标分值高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三、第四、第五中标候选人。（详见评标细则）

九. 提交评标报告

16. 评标结束时，评标委员会根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

十.附则

17.在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

18．在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.中标候选人名单将在发布招标公告的网络媒介和福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司公示栏公示。在公示期间，落标人有权向招标人或代理单位了解落标原因，招标人或代理单位应根据评标报告给予说明。

第2节、评标细则（合理低价法）

本项目评标采用经评审的合理低价法进行评标。评标委员会对投标人进行资格审查，对商务文件及报价文件进行符合性检查和响应性确定，只有经资格审查合格并通过商务文件及报价文件符合性检查和响应性确定且其合理低价评分最高的投标人才有可能被授予合同。招标人设定投标控制价上限，投标报价超过业主控制造价的按废标处理。（招标控制价是招标人控制本项目投标报价的最高限价）

1、投标价计算:经评审的投标价=投标报价。

2、分值构成（总分100）

评标价：100分

其他因素分值均为0分

3、评标基准价的确定：

A＝B×（1-i）

式中：

A－评标基准价（保留小数点后二位数）；

B－投标价平均值（保留小数点后二位数）；

i－下浮比例（范围为2%～5%，共分2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0七档）

评标基准价下浮比率i值，在开标现场，由投标人代表当众随机抽取确定，四个标段只抽取一次下浮比例，即i值相同。

4、评标基准价计算原则：

4.1、除开标现场被宣布为无效报价之外，A标段所有投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于7家时，则计算投标价平均值时不去掉最高值和最低值）；B标段所有投标人的报价(其中在A标段得分排名第一的投标人报价自动视为无效报价)去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于7家时，则计算投标价平均值时不去掉最高值和最低值）；C标段所有投标人的报价(其中在A、B标段得分排名第一的投标人报价自动视为无效报价)去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于7家时，则计算投标价平均值时不去掉最高值和最低值）；D标段所有投标人的报价(其中在A、B、C标段得分排名第一的投标人报价自动视为无效报价)去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于7家时，则计算投标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

4.2、招标人应在开标现场宣读完投标人的投标报价后，当场计算评标基准价。在评标过程中，评标基准价不因算术性修正等各种原因而改变。

4.3、如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过资格商务文件及报价文件初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

4.4、i值的抽取程序

a. 由投标人推荐代表向抽取箱中任意放入30个号码球；

b. 由投标人推荐代表分7次进行公开随机抽取7个号球，分别代表i的取值。第一次抽取的号球对应i值2.0；第二次抽取的号球对应i值2.5；第三次抽取的号球对应i值3.0；第四次抽取的号球对应i值3.5；第五次抽取的号球对应i值4.0；第六次抽取的号球对应i值4.5；第七次抽取的号球对应i值5.0。

c. 由投标人推荐代表将代表i值的7个号球重新放入抽取机内，对该7个号球公开随机抽取1个号球，所抽取的号球对应的i值即为本招标工程的工程下浮比例i值。

4.5、评标价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价。

评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100+偏差率×100×E2；

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1、E2取值分别为：E1=1.5、E2=1.0。评标价得分取小数点后四位。

3. 各标段中标人的确定

评标小组按A、B、C、D四个标段依次开标，各标段按评标价得分从高到低进行排序，确定每个标段的前五名中标候选人。按顺序被开标在前的标段确定为第一中标候选人的投标人，其后续标段的报价自动视为无效报价（即不参与后续标段基准价的计算且不被推举为后续标段的中标候选人），以此类推。

当出现多家单位评标价得分相等时，以注册资本金大者排名居前，若注册资本金也相同时，则以随机抽取的方式确定排名顺序。

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。若某个标段的第一中标候选人在签约前因故被取消中标资格，或因不可抗力不能履行合同的，则只能由该标段排名次于该候选人的中标候选人依次递补，但该标段排名在后的候选人有在其他标段确定为第一中标候选人的除外。

若中标人2017年度在福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司存在下列情况的，招标人有权取消其中标资格：

- 中标人未能按时办理项目验收与结算的；

- 中标人未能按时开具工程结算税务发票的。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

合同通用条款正文详见国家九部委联合编制的《标准施工招标文件》（2007年版）

本招标工程为高速公路日常养护工程施工发包，根据工程实际，下列通用合同条款不适用：

（一）、4.4 联合体

（二）、8 测量放线

（三）、16.1 物价波动引起的价格调整

（四）、16.2 法律变化引起的价格调整

（五）、17.2 预付款

第二节  专用合同条款

合同专用条款正文详见交通部《公路工程国内招标文件范本》（2009年版），以下简称《范本》公路行业标准专用合同条款

本招标工程为高速公路日常养护工程施工发包，因此根据工程实际，对专用合同条款中与本工程无关的条款予以删除或修改，或增加条款：

（一）、删除的条款

删除：3.1.1（1）、4.4、8、16.1、17.2的条款。

（二）、修改的条款

1.6.1条款修改为：监理人应在发包人发出指定的水毁修复或小型专项工程任务通知书之后10天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸，技术规范和其他技术资料2分，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

（三）、增加的条款

增加16.3条款：发包人上级主管部门下文允许价格调整的除外。

第三节  合同协议书格式

附件一  合同协议书

发包方（以下简称甲方）：（南平高速公路各路段公司）（分路段）

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件，《福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护工程施工发包招标文件》等相关规定，为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，经（南平高速公路各路段公司）（分路段） 与 （承包人）共同协商，同意签订本施工发包合同书，以资共同遵守。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本协议书及各种合同附件（含本项目招标文件范本和招标过程中的澄清文件及补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函；

（5）合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（6）施工技术要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第一条    工程名称

福银高速（一期）、福银高速（二期）、浦南高速、宁武高速、松建高速及京台高速等南平管理分公司养护中心辖区内高速公路日常养护工程协作队伍（分路段、分年度签订合同）。

第二条    工程地点及内容

工程地点：福银高速（一期）、福银高速（二期）、浦南高速、宁武高速、松建高速及京台高速等南平管理分公司养护中心辖区内高速公路（分路段、分年度签订合同）。

工程内容：绿化养护、排水系统清理、路基桥涵隧道及沿线设施的零星修复项目、隧道消防养护、应急抢险以及由业主指定的水毁修复、小型专项工程。包括年度计划实施过程中新增的其他相关工程。

第三条    施工期

2018年日常养护施工工期：自2018年4月1日至 2018年12月31日止。施工工期275天(日历日)。

2019年日常养护施工工期：自2019年1月1日至 2019年12月31日止。施工工期365天(日历日)

2020年日常养护施工工期：自2020年1月1日至 2020年12月31日止。施工工期365天(日历日)

2018年各专项工程计划工期：具体项目工期根据甲方书面通知为准。

2019年各专项工程计划工期：具体项目工期根据甲方书面通知为准。

2020年各专项工程计划工期：具体项目工期根据甲方书面通知为准。

第四条    双方责任

一、甲方责任

1、提供设计方案和施工图纸，明确施工作业工艺标准和外观质量标准，制定质量考核办法，明确和确定投标人案， 指导工程施工。

2、核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。

3、协助办理上路作业相关批文手续。

4、协助工程内业资料整理，及时对乙方采购的材料进行验收，及时完成中间工序交验，及时组织工程验收，及时完成工程结算和支付。

5、在方便的情况下，提供施工段落范围内，必要的的高速公路通行免超时条件，提供生产、生活设施。

6、负责协调解决相关施工干扰。

二、乙方责任

1、项目部组建，乙方应按实际需要自行选址建立合同段的项目经理部。位置及面积除满足生产要求外，还应以方便上路和满足生产办公及生活条件为宜。办公区（至少3间办公室，面积45m²以上）与生活区相对独立，必须设置一间具有召开30人会议且宽敞明亮（面积40m²以上），设施齐全的主会议室。建立管理有力的项目组织架构，各种规章管理制度、岗位责任制要健全，各种有关工程施工图表上墙。项目部至少配备一台管理用车，设有线电话一部以上，传真机、打印机各一台，电话、传真机、打印机及计算机设专人管理。

2、除建筑工程一切险及第三者责任险外，乙方必须为上路作业人员办理保额不低于200万元的团体建工意外伤害险，费用由乙方自行承担。

3、按甲方确定的施工方案进行施工。

4、负责办理相关上路作业审批手续，按有关规定做好施工作业安全防护措施和布控工作，按照《公路养护安全作业规程》（JTG H20-2015）等行业标准做好安全布控设施的布设和维护工作，对上路人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。发生安全事故，由乙方承担一切责任。

5、保护好既有建筑物和交通安全设施等。如因施工发生路产损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁。

6、乙方保证为完成本工程所需各类工种人工、设备的组织和招幕，并建立合法的劳务关系。负责缴纳所用人工所需的社保、医保、工伤、意外险等规定的各类保险及为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，甲方有权进行处罚，因此产生的一切责任由乙方承担。

7、乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。

8、乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。

9、乙方应按甲方要求做好施工原始记录，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。

10、乙方应按招标文件要求配备应急抢险所需的人工、材料、机械，并服从甲方随时调遣。若不能及时配备及服从甲方调遣，因此所造成的损失由乙方负责。

11、乙方应及时做好自己承包范围内道路损坏的巡查工作，发现问题及时上报甲方。

第五条   施工承包费用

1、本工程为单价合同，2018年暂定总价为：人民（大写）（￥      元）。具体各项单价详见附后工程量清单。

2、清单外项目单价确定：承包人根据施工当期的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》及《公路工程机械台班费用定额》并参照施工当期的材料信息价编制预算，经监理人审核后，报业主审批，经业主审批后的价格再乘以本次中标价计算的中标下浮率i确定清单外项目合同单价。应急抢险项目按业主要求进行应急抢通部分属于固定单价项目不下浮，抢通结束后的抢通修复项目按《关于南平辖区内水毁点抢险与修复实施专题会议纪要》（〔2016〕36号）文的规定下浮率统一按13%进行结算。

第六条      工程质量

1、乙方必须严格按技术规范组织施工，保证工程质量合格以上。

2、施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，并积极配合甲方进行工程质量复检，对质量不合格的要坚决返工，返工经济损失由乙方自负。

第七条   计量支付与考核

一、计量支付

1、日常养护工程：甲方按照乙方完成的经验收合格的实体工程量予以计量，计量周期为每季度。每季度末乙方根据经甲方验收合格后的工程量，向甲方呈报本季度完成工程计量支付申请报表，甲方根据实际完成工程量办理工程结算，由乙方提供正式发票及相关资料后，甲方通过南平福银高速公路有限责任公司养护中心账户支付给乙方结算金额全额工程款。

2、专项工程：工程完工，并经验收合格后，乙方向甲方呈报项目工程计量支付申请报表，甲方根据实际完成的实体工程量办理工程结算，由乙方提供正式发票（分路段）及相关资料后，甲方通过南平福银高速公路有限责任公司养护中心账户支付给乙方结算金额97%工程款，剩3%工程质量保证金待工程缺陷责任期满后支付。

3、福银一期、二期高速公路开票公司全称：南平福银高速公路有限责任公司（纳税识别号91350700729693956H）；浦南高速公路开票公司全称：南平浦南高速公路有限责任公司（纳税识别号913507007661949020）；宁武高速公路开票公司全称：南平宁武高速公路有限责任公司（纳税识别号91350700660391094B）；京台高速公路开票公司全称：南平京台高速公路有限责任公司（纳税识别号913507005532222445）；松建高速公路开票公司全称：南平松建高速公路有限责任公司（纳税识别号913507006692802194）

4、专项工程缺陷责任期：两年，从交工验收之日起计算。

二、考核

1、考核以管理分公司下发的协作班组考核管理办法和养护站绩效管理办法为考核依据进行考核。

2、验收考评时间为3月、6月、9月、12月，如有变化以书面通知为准；乙方应派负责人一同参加。

3、第一、第三季度无普修内容，不参与扣分。

4、考核综合得分85分及以上按合同单价进行结算支付，得分低低于85分的按实际得分除以85分得出的系数乘以合同单价进行结算。

5、考评综合得分≤80分者，考评结果为不合格；

6、服务期限内承包人的考评结果为不合格的次数达到两次，业主有权单方面提前与承包人终止合同。

7、施工单位在合同签订进场后，需将常驻人员花名册、身份信息等资料报养护中心，在普修及其他工程施工人员时，需在普修或其他项目开工后7天内（含 ）将增加人员花名册、身份信息等资料报养护中心。施工单位必需在每季度工程结算时将上一季度工资发放表随计量支付文件一并上报，否则中心有权不予支付当期工程款。

8、如遇高速公路养护管理制度有调整更新的，以调整后的管理制度为准。

第八条    违约责任

1、本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。

2、乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，所有（包含第三方）造成人员伤害和重大财产损失的，由乙方承担所有责任和损失。

3、乙方如不按养护中心或养护站下达时间完成工程，按拖延工期一天罚款1000元处理。

4、若乙方不履行本合同进行施工，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。

6、若乙方违反了本合同乙方义务中第2条规定，甲方将按约定的相应条款进行处罚。

第九条    争议的解决

凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。

第十条    合同有效期

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，待工程款付清后失效。

第十一条     合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，双方各执正本壹份，副本叁份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条     其他

甲方招标文件及乙方投标文件为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。

发  包  人：（单位全称）   （盖章）       承   包  人：（单位全称） （盖章）

法 定 代 表 人 ：                             法 定 代 表 人 ：

或                                          或

其授权的代理人：    （签字）            其授权的代理人：    （签字）

日      期：       年      月        日

附件二  廉政合同书格式

廉政合同书

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三 安全生产合同格式

安全生产合同书

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

为在                           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                   （以下简称“甲方”）与乙方            （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律法规，切实做好本工程项目的施工安全管理工作，明确安全责任范围，促进安全文明生产，遏制不安全事故的发生，经双方协调达成协议如下：

一、甲方职责：

（一）明确施工时间，作业计划，以及现场安全管理措施。

（二）督促乙方配备好施工所需的各类安全设施、用品。组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

（三）施工期间，定期或不定期对乙方施工现场安全生产进行检查，发现问题，及时向乙方指出。能现场整改的，责令乙方当场整改；对不能当场整改的，且有违反施工安全管理的，甲方将责令乙方立即停工整改，并出具安全整改通知书，直至乙方整改完毕，经甲方验收合格后方能继续施工。

（四）根据道路情况、气候条件，或者配合高速路政、交警执行特殊任务等其他特殊情况，甲方将适时提前通知乙方暂停施工。

二、乙方职责：

（一）严格遵守《公路筑养机械操作规程》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行《公路养护安全作业规程》（JTG  H30-2015）、《福建省高速公路占道施工作业交通安全管理规定》（闽公综〔2015〕217号）和《福建省高速公路多车道养护工程安全布控指南》有关规定，进行安全布控、撤控。并由专人负责，加强施工地段道路巡查，对安全布控的各种标志等进行维护，对影响行车安全的异物及时处理，保证安全标志的摆放，确保行车安全。施工地段至少安排1名专职安全布控维护员，指挥疏导车辆，警示有关机械和作业人员注意安全，保证行驶车辆安全顺利通过。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，配备专职及兼职安全检查人员，认真开展安全生产活动。

（三）乙方人员上路作业前必须办理相关人身意外保险，否则不得上路作业。

（四）乙方应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、违反安全生产规程或妨碍治安的行为。

（五）乙方从事特殊工种人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，因此产生的后果由乙方承担。

（六）乙方作业需携带易燃易爆的材料或器具时，除应按相关规定专门妥善保管之外，还应配备相应防范设施；并不得将易燃易爆材料任意遗弃、给与或转让他人，否则产生的后果由乙方承担。

（七）乙方在进行高空作业时，须做好各种安全防护措施，确保施工人员及行车安全。

（八）乙方人员上路作业，必须按规定穿戴反光衣等安全防护用品。不按规定穿戴安全防护用品的人员，不得上路作业。

（九）乙方必须了解、熟悉高速公路养护施工特点和生产安全事故应急救援措施，必须全权负责施工现场交通安全，如果发生交通或施工生产等不安全事故，事故责任由乙方负责，乙方应按规定及时处理并做好善后工作。

（十）乙方在施工前应检查好施工车辆的情况，确保车辆运行良好。施工车辆须有明显的标志，并服从交通指挥人员的管理，遵守交通规则，确保安全进出施工区域，尽量减少对过往车辆的干扰。

（十一）乙方进场施工前，须提交以下相关材料的复印件并盖上单位盖章：

1、专职安全布控维护员身份证的复印件及联系电话；

2、乙方上路作业所有人员的人身意外保险正本复印件；

3、乙方从事特殊工种人员的相关《安全操作合格证》的复印件。

（十二）因乙方施工原因造成的一切不安全事故，均由乙方承担一切责任和支付相关费用。

三、违约责任

（一）甲方在发现乙方违反安全生产规定后出具安全整改通知书，乙方在收到整改通知书后应及时在期限范围内落实整改反馈，若乙方接到甲方整改通知书期限内没有按甲方要求时间进行整改反馈，每超过一天按100元的滞纳金进行处罚，所有罚款从乙方相应的工程结算中扣除。

1、甲方发现乙方上路作业人员没有办理人身意外保险的，按每人300元对乙方处以罚款；

2、施工区无专职安全布控维护员（每次处罚500元）；

3、安全布控不合格、不规范（每次处罚1000元）；

4、上路人员没有穿反光背心（每人处罚100元）；

5、在高速公路随意行走影响行车安全（每人处罚3000元）；

6、标志牌及锥筒倒伏或破旧、不反光的、规格不符合要求（每次处罚300元）；

7、高速路上违章停车、掉头（每次处罚2000元）；

8、在高速公路范围内随意倾倒垃圾废料的（每次处罚300元）；

9、施工时造成污染高速公路通行车道未立即清理等（每次处罚500元）；

10、乙方不配合甲方人员安全检查或以各种理由拒绝甲方人员进行安全检查（每次处罚1000元）。

11、甲方整改通知书发出超过5份(含5份)，甲方有权单方面提前与乙方终止合同。

（二）乙方在工程竣工后，应及时把施工现场清理干净，如不及时清理的，由甲方派人清理，所需费用由乙方承担。

四、本合同适用于乙方承揽甲方的所有工程项目，与《工程施工合同》具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。主施工合同终止后失效。

五、未尽事宜，双方友好协商决定。

六、本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

纳税人识别号：                        纳税人识别号：

- 日期：     年   月   日                日期：     年   月   日

附件四  项目负责人授权委托书格式

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人授权委托书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位授权委托（职务、姓名、身份证号）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：  （全称）  （盖章）

法定代表人：    （签字）

年    月    日

附件五 履约担保格式

履约银行保函

（发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称） 第     标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

本保函在担保金额支付完毕，或发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

担 保 银 行：  （全称）  （盖章）

法定代表人：

或

其授权的代理人：    （签字）

- 年    月    日。

第五章  工程量清单

第五章 工程量清单

说明

1．按照招标文件规定，投标人中标后，招标人按照中标人投标报价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用后除以招标控制价总价扣除第100章费用、固定单价项目费用、暂定金三项费用所得的比例，乘以招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目中各细目的单价计算出中标清单各细目单价，（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率i）。

例如：

下浮率i=【1-(中标人投标报价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)/( 对应标段招标控制价-第100章费用-固定单价项目费用-暂定金)】×100%

中标清单各细目单价=招标控制价清单中A类、B类、C类、隧道消防养护项目的各细目控制单价×（1-i）

清单中A、B类项目的单价小数点后保留3位小数，C类及隧道消防项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。）

（2）清单外项目单价确定：承包人根据施工当期的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》及《公路工程机械台班费用定额》并参照施工当期的材料信息价编制预算，经监理人审核后，报业主审批，经业主审批后的价格再乘以本次中标价计算的中标下浮率i确定清单外项目合同单价。应急抢险项目按业主要求进行应急抢通部分属于固定单价项目不下浮，抢通结束后的抢通修复项目按《关于南平辖区内水毁点抢险与修复实施专题会议纪要》（〔2016〕36号）文的规定下浮率统一按13%进行结算。

2．工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条件、施工技术要求及图纸等文件结合起来查阅与理解。

3．工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按施工技术要求的计量方法，以甲方认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

4．工程量清单中第100章费用，其中 n建筑工程一切险按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额的3‰计算，承包人应以发包人和承包人的共同名义投保，发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付(控制使用，超过部分由承包人承担)。第三者责任险的投保金额为200万元，发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付(控制使用，超过部分由承包人承担)。安全生产费按招标控制总价（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%列支(控制使用，实报实销)。承包人驻地建设（项目部组建）的标准需满足合同条款规定的要求，费用包干使用（发包人分年度支付，其中2018年2万元、2019年1.5万元、2020年1.5万元）。

4．除甲方提供的材料及施工管理费用外，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6．工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

7．承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8．工程量清单中所列的暂定金额归发包人所有，由发包人支配使用。

9．计量方法

a、用于支付已完工程的计量方法，应与工程量清单中项目一一对应计算。

b、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

10．工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

具体细目清单详见附件

工程量报价总清单

合同段：福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目                货币单位：人民币（元）

| 序号 | 合同段 | 金额（一个年度） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段 |  |

本公司承诺福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年日常养护施工发包项目 招标文件     标段投标总报价（一个年度）为人民币（大写）                 元（￥      元），同时承诺按中标价除以招标控制价总价所得的比例（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率），乘以招标控制价清单中各细目的单价，计算出清单细目单价作为最终工程量清单单价。投标报价中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人：        （盖章）           法定代表人或其授权人：      （ 签名）

日期：      年   月   日

第二卷

第六章	图	纸（另册）

第三卷

第七章  施工技术要求

1. 《公路养护技术规范》（JTG  H10-2009）

2.《公路养护安全作业规程》（JTG  H30-2015）

3.《公路隧道养护技术规范》（JTG  H12-2015）

4.《福建省高速公路多车道养护工程安全布控指南》

5.《福建省高速公路占道施工作业交通安全管理规定》（闽公综〔2015〕217号）

6.《福建省高速公路养护管理办法》

7. 《福建省高速公路养护管理检查考核办法》

8. 《福建省高速公路施工标准化管理指南》

9. 《福建省高速公路日常养护工程预算定额》

10. 《福建省高速公路日常养护质量评价手册》

11. 《福建省高速公路文明路考评办法》

12. 《南平管理分公司养护中心协作班组考核管理办法》

13. 《南平管理分公司养护中心仓库材料标准化管理办法》

14. 《南平管理分公司养护中心机械设备管理暂行规定》

等相关规范、规程、规定及办法。

第七章     施工技术要求

按照相关规范、规程、规定及办法等，结合我省高速公路养护工程实际特点进行编制，具体要求包括但不限于以下内容：

一、日常养护A类：

（一）	中分带养护

1、中分带拔草（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对砼护栏及钢护栏中分带进行人工地毯式拔草，挖除草根，清除垃圾，日常过程中对个别段落中分带杂草较多、长势较高的也应及时进行拔除。

2、中分带喷药杀虫（基本作业次数6次/年）：全年包干，发现病虫害及时防治。

（二）碎落台绿化养护

1、紫薇的杀虫喷药（基本作业次数6次/年）：全年包干，发现病虫害及时防治。

2、乔灌木的杀虫喷药（基本作业次数4次/年）：全年包干，发现病虫害及时防治。

2、爬山虎杀虫喷药（基本作业次数4次/年）：全年包干，发现病虫害及时防治。

3、爬山虎除草（基本作业次数2次/年）：全年包干，及时清除爬山虎周边杂草。

（三）互通绿化养护

1、草坪及地被拔草（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对互通区草坪及地被进行人工地毯式拔草，挖除草根，清除垃圾，日常过程中对个别段落互通杂草较多、长势较高的也应及时进行拔除。

2、杀虫喷药（基本作业次数4次/年）：全年包干，互通内草坪、乔灌木及地被发现病虫害及时防治

（四）隧道口绿化养护

1、草坪及地被拔草（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对隧道进出口草坪及地被进行人工地毯式拔草，挖除草根，清除垃圾，日常过程中对个别段落互通杂草较多、长势较高的也应及时进行拔除。

2、杀虫喷药（基本作业次数4次/年）：全年包干，隧道进出口的草坪、乔灌木及地被发现病虫害及时防治

（五）收费所绿化养护

1、草坪及地被拔草（基本作业次数4次/年）：每年5-12月期间对收费所进行人工地毯式拔草，人工挖除草根，清除垃圾、草屑，做到平时无明显可见杂草，日常过程中对个别杂草较多、长势较高的也应及时进行拔除。

2、杀虫喷药（基本作业次数4次/年）：全年包干，收费所内的草坪、乔灌木及地被发现病虫害及时防治。

（六）下边坡绿化养护

1、喷药杀虫（基本作业次数1次/年）：全年包干，下边坡乔灌木发现病虫害及时防治。

（七）其他要求

养护A类为日常性养护（责任性），不以完成次数计量，只以完成效果计量,不合格须无条件整改至合格为止。

二、日常养护B类：

（一）	中分带养护

1、砼护栏养护

（1）中分带修剪（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月修剪，要求切口及中分带线型平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条

（2）中分带施肥（基本作业次数1次/年）：3-4月施肥，每延米（0.1-0.15kg），必须在拔草后再进行撒施

2、钢护栏养护

（1）中分带修剪（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月修剪，要求切口及中分带线型较为平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条

（2）中分带施肥（基本作业次数1次/年）：3-4月施肥，每株（0.15-0.2kg），必须在拔草后再进行撒施

（二）碎落台绿化养护

1、紫薇修剪（基本作业次数1次/年）：11-12月待紫薇花落后对紫薇进行整形修剪，按该有造形进行修剪，切口平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条

2、紫薇及红叶石楠树刷白（基本作业次数1次/年）：11-12月对紫薇及红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，紫薇在离树头1.2米处刷白，红叶石楠树在离树头0.8米处刷白

3、乔灌木施肥（基本作业次数1次/年）：根据实际乔灌木大小及开花与否，大乔木及开花苗木可多施些，将有机肥施入树穴内，松土深度为20-30cm，每株施150-250g（根据树木大小及花期确定，夹竹桃除外）。

4、乔灌木整树穴（基本作业次数1次/年）：11-12月份中耕整穴，松土深度为20-30cm，土球高度15-20cm。

5、碎落台除草（基本作业次数2次/年）：每年6月、12月整形修剪，要求保持总体平整、马尼拉留2公分、混播留3公分，脚踏无明显凹陷，无残留草屑、垃圾

6、爬山虎施肥（基本作业次数2次/年）：3-4月施肥，每株（0.02-0.05kg），爬山虎需牵引至挡墙或石质边坡一侧，且必须在拔草后再进行撒施，

7、爬山虎补植：根据业主下达的任务单要求进行补植。

（三）互通绿化养护

1、互通修剪

（1）草坪及地被修剪（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月修剪，草皮保持总体平整、马尼拉留2公分、混播留3公分，脚踏无明显凹陷，无残留草屑、垃圾；地被按原有造型修剪、切口平整、边缘顺滑、顶部根据地形顺势修剪平整、修后枝条及时清理。

（2）乔灌木修剪（基本作业次数1次/年）：11-12月对互通乔灌木进行整形修剪，按该有造形进行修剪，切口平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条，并对乔木底部进行抹芽处理。

2、互通施肥

（1）乔灌木施肥（基本作业次数1次/年）：根据实际乔灌木大小及开花与否，大乔木及开花苗木可多施些，将有机肥施入树穴内，松土深度为20-30cm，每株施150-250g（根据树木大小及花期确定，夹竹桃除外）。

（2）草皮及地被施肥（基本作业次数1次/年）：3-4月施肥，每延米（0.1-0.15kg），必须在拔草后再进行撒施

3、整树穴

（1）一年至少整穴1次， 11-12月份中耕整穴，松土深度为20-30cm，土球高度15-20cm。

4、互通刷白

（1）紫薇及红叶石楠树刷白：11-12月对紫薇及红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，紫薇在离树头1.2米处刷白，红叶石楠树在离树头0.8米处刷白

（四）隧道口绿化养护

1、隧道口修剪

（1）草皮及地被修剪（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月修剪，草皮保持总体平整、马尼拉留2公分、混播留3公分，脚踏无明显凹陷，无残留草屑、垃圾；地被按原有造型修剪、切口平整、边缘顺滑、顶部根据地形顺势修剪平整、修后枝条及时清理。

（2）乔灌木修剪（基本作业次数1次/年）：11-12月对互通乔灌木进行整形修剪，按该有造形进行修剪，切口平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条，并对乔木底部进行抹芽处理。

2、隧道口施肥

（1）乔灌木施肥（基本作业次数1次/年）：根据实际乔灌木大小及开花与否，大乔木及开花苗木可多施些，将有机肥施入树穴内，松土深度为20-30cm，每株施150-250g（根据树木大小及花期确定，夹竹桃除外）。

（2）草皮及地被施肥（基本作业次数1次/年）：3-4月施肥，每延米（0.1-0.15kg），必须在拔草后再进行撒施

3、隧道口整树穴

（1）一年至少整穴1次， 11-12月份中耕整穴，松土深度为20-30cm，土球高度15-20cm。

4、隧道口刷白

（1）紫薇及红叶石楠树刷白：11-12月对紫薇及红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，紫薇在离树头1.2米处刷白，红叶石楠树在离树头0.8米处刷白

（五）收费所绿化养护

1、收费所修剪

（1）草皮及地被修剪（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月修剪，草皮保持总体平整、马尼拉留2公分、混播留3公分，脚踏无明显凹陷，无残留草屑、垃圾；地被按原有造型修剪、切口平整、边缘顺滑、顶部根据地形顺势修剪平整、修后枝条及时清理。

（2）乔灌木修剪（基本作业次数1次/年）：11-12月对互通乔灌木进行整形修剪，按该有造形进行修剪，切口平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条，并对乔木底部进行抹芽处理。

2、收费所施肥

（1）乔灌木施肥（基本作业次数2次/年）：一年至少施肥2次； 3月份施复合肥提供养分、促进苗木生长	复合肥穴施，在树穴周围至少挖两个30-40cm深坑、每株施150-250g（根据树木大小确定）；10-11月份施有机肥改良土壤	将有机肥施入树穴内，松土深度为20-30cm。

（2）草坪施肥（基本作业次数1次/年）：3-4月施肥，每平米（0.1-0.15kg），必须在拔草后再进行撒施。

（2）地被施肥（基本作业次数2次/年）：每年3-4月及11-12月施肥，每平米（0.1-0.15kg），必须在拔草后再进行撒施。

3、收费所整树穴

（1）一年至少整穴1次， 11-12月份中耕整穴，松土深度为20-30cm，土球高度15-20cm。

4、收费所刷白

（1）紫薇及红叶石楠树刷白：11-12月对紫薇及红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，紫薇在离树头1.2米处刷白，红叶石楠树在离树头0.8米处刷白。

（六）下边坡绿化养护

1、紫薇修剪（基本作业次数1次/年）：11-12月待紫薇花落后对紫薇进行整形修剪，按该有造形进行修剪，切口平整，修后枝条及时清理，剪掉病虫枝、伸出护栏外枝条

2、紫薇及红叶石楠树刷白（基本作业次数1次/年）：紫薇及红叶石楠树刷白：11-12月对紫薇及红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，紫薇在离树头1.2米处刷白，红叶石楠树在离树头0.8米处刷白

3、乔灌木施肥（基本作业次数1次/年）：根据实际乔灌木大小及开花与否，大乔木及开花苗木可多施些，将有机肥施入树穴内，松土深度为20-30cm，每株施150-250g（根据树木大小及花期确定，夹竹桃除外）。

4、上下边坡割草（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对上下边坡进行割草，一级上边坡修剪2.5m，下边坡路肩以下修剪2m。

（七）、全线乔木伸出护栏板修剪（含拔草）（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对全线乔木伸出护栏板的树枝进行修剪，并拔除周边杂草。

（八）全线红叶石楠树刷白（地径5cm以上）（基本作业次数1次/年）：11-12月对红叶石楠树进行刷白，生石灰 10 份 , 水 30 份 , 食盐 1份 , 粘着剂 ( 如粘土、油脂等 )1份 ,石硫合剂原液 1 份，在离树头0.8米处刷白。

（九）普修

1、路基边坡人工保洁（基本作业次数2次/年）：每年5-6月及11-12月对全线路基边坡范围内的垃圾进行地毯式清理。

2、涵洞、通道清理（基本作业次数2次/年）：涵洞进出口的土石、沉砂井的淤积应清理干净，并用扫帚进行清扫；涵洞内单处超过6㎥的土方淤积应上报工程组人员确认后，可另行计量；遇问题涵洞无法清理的情况（如当地居民养鸡、养鸭，堆放杂物等）,协作班组应及时统计上报给工程组或养护站人员，若未上报则视同涵洞未清理。

3、截水沟、排水沟、边沟清理（基本作业次数2次/年）：边沟、截水沟、平台沟、急流槽等排水系统做到整洁、通畅、无杂草、杂物、出水口无堵塞，截水沟两侧50cm无杂草垂挂，上下边坡平台侧沟无杂草垂挂；各类排水系统在处理完杂草杂物后应用扫帚进行清扫。

4、隧道缝式水沟清理及轮廓标擦洗（基本作业次数2次/年）：隧道内道钉、轮廓标等标志牌逐个擦洗干净反光效果良好，缝隙式水沟清理做到通畅、无杂物，沉沙井无堵塞。

5、桥梁墩台下部垃圾清理（基本作业次数2次/年）：桥台及锥坡上无杂物、杂草；沟内无淤积杂物，沟两侧50cm内无杂草，清理完成后应应扫帚进行清扫。

（十）其他要求

B类为日常养护季节性工作，有发生有得，没有发生不得，以甲方下达任务单的工作次数开展作业。本清单所列数量均为预估，结算时按实际完成工程数量计量。

三、日常养护C类：

1、C类项目维修主要是对路基、路面、桥梁、涵洞、隧道以及构造物等零星小工程项目维修, 根据养护工作需要，以甲方下达具体工程细目任务单为准，质量满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）要求，并严格按照国家颁布的相关工程规范、规程和标准进行施工。

2、其他要求

各施工单位接到甲方防汛抢险、抗冰除雪、应急救灾等任务通知后，抢险人员、所需的机械设备应在1小时内到达抢险现场。

四、隧道消防养护：

根据《建筑设计防火规范》等行业相关技术规范对合同段的隧道防灾消防设施进行检查、调试、维护和修缮等工作，保障全系统的正常使用功能，并提供相关检查记录、图像信息、相片、整改反馈资料及系统现状评估和整改方案。

1、消防给水系统的维护和修缮：定期对管网进行全面通水、试压实验，对露天管网进行防锈防腐处理，消防水泵常规试机运转，每年定期对水泵加（换）油维护，使系统处于正常状态，并提供书面检查、检测、调试记录、报告和整改资料。

2、应急疏散通道横洞卷帘门的维护：对疏散通道横洞卷帘门每月定期检查、维护，使横洞卷帘门自动和手动开关系统处于正常状态，保证开关自如。并提供书面检查、检测、调试记录、报告和整改资料。

3、消火栓及灭火器材的维护：

⑴定期检查水成膜泡沫装置、消火栓箱外观有无漏水、腐蚀、软管损伤，并及时报甲方数量确认后进行维护和修缮，并做好维修记录和图像记录；

⑵定期检查灭火器压力是否正常，灭火器的插销是否正常开启，灭火器是否受潮使干粉结块，确认灭火器数量，依据产品质量规定到期更换药剂。做到发现问题，及时上报甲方确认、及时维护、及时更换和补充缺失，使设施处于正常使用状态，并做好相关检查、更换和维护记录。

⑶定期检查消防水带有无破裂和缺失，节扣、高压水枪是否损坏，阀门有无漏水和不能开启，压力是否正常；定期对消防栓中系统配件进行卫生清洁。并做好相关检查、更换和维护记录。

⑷定期对水成膜泡沫灭火系统的所有管件接头、容器外观、阀门、栓头、圆盘及箱体、比例混合器、发泡枪等进行水洗清洁。

⑸制作简易的水成膜泡沫灭火系统的操作使用说明和示意图，并及时更新。

4、消防泵房、水池系统的维护和修缮：

⑴定期检查水泵运转时有无异响、振动、过热，压力上升与阀的动作是否正常；外观有无污染和损伤；轴承部位加油与排气检查；启动试验与自动阀同时进行。发现问题，及时维护、修缮，并做好相关检查、更换和维护记录。

⑵定期检查水池有无渗漏水；水位是否处于消防规范要求的蓄水量；水位计是否完好；池水孔是否通畅；泵房设备的供配电和备用电源是否处于正常状态。发现问题，及时维护、修缮，并做好相关检查、更换和维护记录。

⑶定期进行水池的清洁及水的更换。并做好相关记录。

5、定期对至高位水池和深水井的检修道进行劈草，每年不少于两次。

6、防灾消防管理系统的建立和完善。

⑴建立防灾消防技术挡案、内业记录和各项防灾消防规章制度。

⑵培训专人专项管理、检查和负责维护防灾消防设施。

⑶每年定期举行一次防灾消防应急预案演练。

7、每季度对系统运转试验一次，并提交书面报告，作出系统运行状况的评估和整改方案。

8、检查中发现的问题，如灭火器、消防水带、直流水枪等设备丢失或车辆事故造成的设备损坏等涉及安全的项目须及时报告甲方，乙方在接到甲方要求修复通知后，三天内负责组织维修施工；箱体损坏等外观缺陷应于每季度末统计报送甲方，经甲方确认后，出具维修通知书后统一修复。如发现重大安全隐患，须形成书面报告，及时上报甲方下达任务通知书。

五、日常养护质量要求

公路养护施工严格执行《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路桥涵养护技术规范》(JTJ H11-2004)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)等，公路养护质量符合《公路技术状况评定标准》要求，工程质量到合格标准。

六、档案管理及内业管理

1、内业包括计划、统计、日常养护维护及维护记录、等文件、图表以及日常养护管理系统的使用。

2、内业资料要及时收集整理，资料内容真实可靠、全面完整、整齐美观。

3、内业管理按照《福建省高速公路规范化养护管理制度》、《创建福建省高速公路文明畅通工程活动养护管理管理检查评比标准》有关规定执行，内容要统一、完整。

合同实施过程中，根据车流量变化，甲方有权根据行业规定对上述养护、检查频率进行调整。

第  四  卷

第八章	投标文件格式

福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目

投标文件

（商务文件）

投标人：             （盖单位章）

年     月    日

目	    录

一、法定代表人身份证明及授权委托书

二、投标保证金

三、资格审查资料

四、其他材料

一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名，应附法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）；

（二）授权委托书

本人          （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                      （项目名称）      标段投标文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公司公章）；

二、投标保证金

投标人应在此项提供投标保证金缴纳凭证原件扫描件（并加盖单位章）。

三、  资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、基本账户开户许可证的的原件扫描件（并加盖单位章）。

（二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附现场项目负责人的身份证、毕业证、职称证的原件扫描件。

2、从事路桥、市政、房建、绿化、交通工程施工管理5年以上工作经验（以毕业证时间为准，专业不限），具有初级职称及以上（专业不限），且必须为法定授权人。

（三）拟委任的项目部技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附项目部技术负责人的身份证、毕业证、职称证的原件扫描件。

2、从事路桥、市政、交通工程施工5年以上工作经验（以毕业证时间为准，毕业证专业不限）,具有路桥类或市政类或交通工程类专业技术职称工程师及以上。

（四） 项目负责人授权委托书格式

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人授权委托书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位授权委托（职务、姓名、身份证号）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：  （全称）  （盖章）

法定代表人：    （签字）

年    月    日

四、其 他 材 料

1、附上检察机关出具的无犯罪档案查询结果证明原件的扫描件（各投标人应自行向投标人所属当地检察机关申请查询，无犯罪档案查询结果应包含企业、法定代表人、授权委托人等信息）。

2、招标文件要求应当提供的其他材料。

福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目

投标文件

（    标段报价文件）

投标人：             （盖单位章）

年     月    日

目	    录

- 投标函

- 工程量报价总清单

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）    标段协作队伍招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意第     标段以人民币（大写）             元（¥      ）的报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期 275 日历天，按招标文件规定及合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按招标文件要求的各作业班组驻点、人员、机械设备进行配置。

5.我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

二、工程量报价总清单

工程量报价总清单

合同段：福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目                货币单位：人民币（元）

| 序号 | 合同段 | 金额（一个年度） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段 |  |

本公司承诺福建省高速公路南平管理分公司2018至2020年度日常养护施工发包项目第     标段投标总报价（一个年度）为人民币（大写）                 元（￥      元），同时承诺按中标价除以招标控制价总价所得的比例（其中第100章费用、固定单价项目费用及暂定金不得下浮，计算中标清单细目单价时，有效报价总价及招标控制价总价必须先扣除以上三项费用后，再计算下浮率），乘以招标控制价清单中各细目的单价，计算出清单细目单价作为最终工程量清单单价。投标报价中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人：        （盖章）           法定代表人或其授权人：      （ 签名）

日期：      年   月   日