**南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程施工**

**招标文件**

**招标编号：QZGSYH201809011**

**项目名称：南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程**

**招 标 人：福建省高速公路集团有限责任公司泉州管理分公司**

**2018年9月**

**目 录**

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 投标文件格式

第四部分 合同主要条款（参照文本）

**第一部分 投标邀请/招标公告**

本招标项目南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程，建设单位为泉州南石高速公路有限责任公司，拟对南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程进行第二次公开（询价）招标，现欢迎具备资质的合格投标人以密封标书的方式前来投标。

**一、项目概况**

1、招标项目编号：QZGSYH201809011

2、招标项目名称：南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程

3、工程建设地点：南石高速公路南安南互通附近高速公路红线外预留用地、榕桥服务区B区下边坡（红线外）、西锦互通高速公路路基段

4、招标范围和内容：详见工程量清单（工程数量为暂定，具体以现场实际施工数量为准）

5、招标控制价：1271070元

6、工期要求：60个日历天

**二、投标人资质要求**

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照，具有相关经营范围；

2、要求投标人具有国内独立法人资格**公路养护工程施工从业二类（甲级）资质**。

3、投标人拟担任本项目的项目经理须具备有效的不低于公路工程二级专业注册建造师执业资格，并持有**交通行政主管部门核发的安全生产考核合格证书B证；**项目经理应为投标人本企业在岗人员，在递交投标文件和施工期间无承担其他在建工程；

4、具有国内独立法人资格，投标人须具备合格有效的《企业安全生产许可证》（投标单位若为养护资质的企业可不提供企业安全生产许可证）；

5、投标人出具在有效期内(截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函，结果告知函由投标人向注册所在地或住所地或业务发生地检察院申请查询（如投标人无法开具无行贿犯罪告知函的，投标人必须提供无行贿犯罪承诺函，格式自拟。）；

6、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

三、**招标文件的获取**

1、本招标文件截止时间：自招标公告发布之日起至2018年9月18日上午9:00止。凡愿意参加投标的投标人请于工作时间上午8:30-12:00时，下午2：30-5:30时（北京时间）自行网站下载获取或QQ邮箱传给。

2、本招标项目采用的评标办法：经评审合理低价中标法 。

**四、投标保证金的提交**

1、投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

2、投标保证金提交的金额：人民币2.5万元 。

3、投标保证金提交的方式：应在2018年9月18日上午9:00之前以电汇或银行转账的形式，从投标人所在地银行的投标人企业基本账户汇达本项目指定账户（名称：泉州南石高速公路有限责任公司，开户行及账号：建设泉州分行 3500 1652 4900 5950 0030）并写明转账单位及用途。

**五、发布公告的媒介**

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）与集团有限公司门户网（http://www.fjgsgl.com/）进行公告。

**六、投标文件的递交：**

**1、投标截止时间及投标文件递交时间：2018年9月18日上午10时，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。**

**2、**在递交投标文件的同时，投标人的**法定代表人携带本人身份证原件（或授权委托代理人携带授权委托书原件及本人身份证原件)**到场核验登记。投标人未按规定的时间和地点参加开标的，其投标将被拒绝。

**七、联系方式：**

招标人： 泉州南石高速公路有限责任公司

地址： 泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站内

电话：0595-36619031，联系人：杨先生

开户名：泉州南石高速公路有限责任公司

开户行：建设泉州分行

帐 号：3500 1652 4900 5950 0030

福建省高速公路集团有限责任公司

泉州管理分公司

2018年9月11日

**第二部分 投标人须知**

**一、资金来源**

本招标项目已列入2018年南石高速公路扫尾完善工程，项目资金由**泉州南石高速公路有限责任公司**提供，投标报价和中标后的工程计量款支付均以人民币元为单位。

**二、承包范围及工程概况**

（一）南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程：

1、南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造：本项目需根据现场具体情况进行高速公路路基局部排水系统的改造以解决本路段汛期排水问题，包括增设排水沟（渠）、消力池、集水井等；

2、榕桥服务区B区下边坡防护：本工程主要在榕桥服务区B区下边坡，高速隔离栅外临近开发区的边坡防护，主要是增设挡墙、护面墙及截水沟等边坡防护工程，部分工作面在开发区厂区内；

3、监控中心预留用地围墙等工程:本工程是对高速公路路基红线外路基边附近一处预留用地（约30亩）的围墙施工，**施工便道需经由附近的村庄**；

（二） 工程建设地点：

1、南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造：南石速公路西锦互通段路基段桩号范围K102-108左右；

2、榕桥服务区B区下边坡防护: 服务区下边坡，红线范围外，邻近旁边开发区；

3、南石高速监控中心预留用地围墙：**南石高速段南安南收费站附近高速红线外预留用地。**

**（三）其它**

**1、本工程不组织现场踏勘，**投标人可自行组织对施工现场进行踏勘

**三、计划工期**

计划工期：60日历天。

**四、付款方式**

本项目属于南石高速公路扫尾完善工程，在工程完工后，经业主验收合格后办理工程结算，并需经**南石高速决算审计单位审核后按合同约定的支付方式支付**。

**五、投标人的合格条件与资格要求**

1、要求投标人具有国内独立法人资格，须具备有效的公路养护工程施工从业二类（甲级）资质和《施工企业安全生产许可证》（若为养护资质的企业可不提供企业安全生产许可证）

2、若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人视情节严重程度有权扣除最高20％的工程款，并直至中止合同。同时将有关情况上报省级交通或建设行政主管部门。

3、夜间施工要求，因本项目工期较紧，须保障施工进度，且不能影响正常工作时间，投标人应自行考虑夜间施工及周末加班，做好施工、安全、质量、环保措施。

**六、投标费用**

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

**七、投标价格**

1、投标人应根据招标人提供的招标控制价及相关的K值范围作为参考报实施本项目的投标**下浮率B**；

2、中标单位在工程实施过程中的新增项目综合单价以第三方审计为准，并按投标时所报**下浮率B**同口径下浮。

3、投标工程数量为暂定工程量，一切以现场实际发生工程量为准，逐项验收，据实结算。

**八、投标文件**

**（一）组成投标书的文件：投标人在送交投标书时，由以下材料组成（按以下顺序装订，且申请材料每一项、每一页均需加盖投标人公章）**

1、投 标 函

2、南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程招标控制价

3、拟派往本招标工程主要技术人员情况

4、拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

5、法定代表人资格证明书（相关资格证书另附页）

6、法定代表人授权书

7、投标人廉政保证书

8、投标保证金有关单据扫描件

9、相关资质证书（营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证、等证件复印件并加盖公章）

10、投标人无法开具无行贿犯罪告知函的，投标人必须提供无行贿犯罪承诺函，格式自拟。

注：以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章（加盖其他“如合同章、投标专用章”等均无效），需注明“与原件一致”或“与原件相符”字样。

**以上（3）～(10)的资格证明是对合格投标人的要求，均作为公司采购小组评标时的资格审查。若投标人的以上的资格证明文件不完整或不合格，其投标将以无效标处理。**

**（二）投标文件的编制**

**1、**投标人应将投标文件的“正本”和 “副本”密封在一个外层包封中（密封处应贴封条，并加盖投标人公章）包装。不密封的投标文件无效，并写明：

（1）招标人或招标代理单位的名称；

（2）招标编号及工程名称；

（3）**在 年 月 日上午 时 分**（规定的开标日期和时间）前不得开封。

（4）投标人的名称和地址。

2、若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人可以不予受理。

3、**投标文件正本1份，副本1份。**

**（三）投标保证金：**

**1、**投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，未按要求提交投标保证金的，**招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。**

2、未中标投标人应向招标人出具退还投标保证金申请单（未中标方使用），办理退还投标保证金手续；中标人在支付所有招标服务费并签订施工合同及按招标文件要求支付履约保证金后5个工作日内，持施工合同及投标保证金申请单（中标方使用）向招标人办理退还保证金手续。

**九、开标**

招标人将于2018年9 月 18日10：00时（北京时间）对所有收到的投标书进行开标。开标时，投标人应委派授权代表准时出席，并在相关表格上签名。

**十、评标办法**

1、资格审查

2、采用合理低价的方式确定中标人：

**本次招标由投标人根据招标人提供的招标控制价，在投标函中报可以实施本项目的下浮率B，后根据招标人随机抽取的K值，从符合资格审查条件的投标人中，按下浮率B与K值的偏差值C由小到大顺序确认三名中标候选人（即：C值最小为第一中标候选人，其次为第二中标候选人……）。（其中C值的计算方式为：C=|K-B|）**

**注：资格审查未通过的投标人不作再参与中标候选人的排序。**

3、本招标项目K的取值区间为**10%～12%（不含12%，含10%）**，按百分数表示的K值小数点后保留2位。

4、K值的抽取办法：

K值在唱标后当众抽取确定，分三次抽取，首先从“10、12”两个数字中随机抽取一个数值作为百分数表示的整数位，其次从“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9”十个数字中随机抽取一个数值作为百分数表示的小数点后第一位数，最后再从“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9”十个数字中随机抽取一个值为百分数表示的小数点后第二位数字，由此组成K值。

5、投标人报价下浮率(B值)必须在K值得取值范围内，即：10%~12%（不含12%，含10%），若超过这个区间范围，视为无效报价，按废标处理。

**十一、接受和拒绝标书的权利**

招标人在签订合同协议书前的任何时候有权根据招标文件及相关规定要求接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

**十二、中标通知书**

1 、评标结束后，招标人将在投标书有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标书已被接受。招标人在与中标人签订合同协议书后，即通知其它投标人已落标。

2 、中标通知书是合同文件的组成部分。

**十三、合同协议书的签署**

1、 中标人在收到中标通知书后7天内，应与业主签订合同协议书。

2 、合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

3 、如果中标人未能遵守本须知的规定，招标人则可取消其中标资格。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。

**十四、重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律规定的其他情形。

**十五、其它：**

1.中标候选人名单应在发布招标公告中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）与集团有限公司门户网（http://www.fjgsgl.com/）进行公告。

2.本招标文件未尽事宜，参照相关国家家标准文件关于（询价）招标的相关规定。

**十六、监督机构：**

福建高速公路有限责任公司泉州管理分公司公司党群部 电话:0595-36619025

第三部分 投标文件格式

南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程施工

**投 标 文 件**

**项目名称：**南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程

**投标人： （盖公章）**

**法 定 代 表 人**

**或其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

### 目 录

1. 投 标 函

二、南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程招标控制价工程量清单

三、拟派往本招标工程主要技术人员情况

四、拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

五、法定代表人资格证明书（相关资格证书另附页）

六、法定代表人授权书

七、投标人廉政保证书

八、投标保证金有关单据扫描件

九、相关资质证书（营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证、等证件复印件并加盖公章）

十、投标人无法开具无行贿犯罪告知函的，投标人必须提供无行贿犯罪承诺函，格式自拟。）

### 附表1

### 1、投 标 函

致:

1. 根据已收到的南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程施工询价采购招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的询价采购招标须知，合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿在**按招标控制（单）价下浮 %（下浮率B），作为实施本项目的合同单价）**，并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、交工、竣工和保修。
2. 我方已详细审查全部询价采购招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守询价采购招标文件所规定的各项条款。
3. 一旦我方获选，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在 日历天内完成交工验收并移交整个工程。
4. 一旦我方获选，我方保证工程质量达到合格。
5. 一旦我方获选，我方将派出作为本工程的项目负责人。
6. 我方同意所递交的询价采购招标文件在“询价采购须知”前附表规定的询价采购有限期内有效，在此期间内我方的投标文件有可能获选，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的获选通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人： （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址： 。

电话： 。

传真： 。

邮政编码： 。

年 月 日

#### 附表2:

#### 南石高速公路西锦互通路基段排水系统改造 、榕桥服务区B区下边坡防护及监控中心预留用地围墙等工程招标控制价标价清单（自行打印）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单表1** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **榕桥服务B区下边坡防护工程** | | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | | **合价** |
| -1 | 基坑开挖土石方 | m3 | 200.000 | 44.04 | | 8808 |
| -2 | M7.5浆砌片石（护面墙、排水沟等） | m3 | 135.000 | 448.16 | | 60502 |
| -3 | C20片石砼挡墙 | m3 | 350.000 | 660.88 | | 231308 |
|  |  |  |  |  | |  |
| 榕桥服务B区下边坡防护工程 合计 人民币 300618元 | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| **工程量清单表2** | | | | | | |
| **南安南（原监控中心）30亩预留地增设围墙** | | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | | **合价** |
| -1 | 回填方（场地回填）(利用方） | m3 | 1000.000 | 13.53 | | 13530 |
| -2 | 回填方（场地回填）(借土填方） | m3 |  |  | |  |
| -3 | 基坑开挖土石方 | m3 | 1000.000 | 36.77 | | 36770 |
| -4 | 实心砖墙 | m3 | 350.000 | 585.15 | | 204803 |
| -5 | 实心砖柱 | m3 | 110.000 | 585.15 | | 64367 |
| -6 | 带型基础 | m3 | 300.000 | 522.06 | | 156618 |
| 南安南（原监控中心）30亩预留地增设围墙 合计 人民币 476088 元 | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| **工程量清单表3** | | | | | | |
| **西锦互通匝道、K102+800段落路基边坡防护排水改造** | | | | | | |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | | **合价** |
| -1 | 基坑开挖土石方 | m3 | 800.000 | 44.70 | | 35760 |
| -2 | M7.5浆砌片石（护面墙、排水沟等） | m3 | 200.000 | 453.89 | | 90778 |
| -3 | C20砼（沉淀池、消力池、排水沟等） | m3 | 160.000 | 955.71 | | 159314 |
| -4 | C30砼（沉淀池、消力池、排水沟等） | m3 | 200.000 | 1042.02 | | 208404 |
|  |  |  |  |  | |  |
| 西锦互通匝道、K102+800段落路基边坡防护排水改造 合计 人民币 494364 元 | | | | | | |
|  | | | | | |  |

**注：本工程量清单为招标控制价标价清单，工程数量为暂定，具体工程数量以实施发生为准；单价为招标控制单价，具体实施合同清单单价应根据投标下浮率下浮；若工程实施过程中有新增单价，应根据中标单位投标下浮率同口径下浮。**

附表3

#### 3、拟派往本招标工程主要技术人员情况

投标申请人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟担任职务 | | 姓名 | 职称 | | 上岗资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级 别 | 证 号 | | 专 业 |
| 项目经理 | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 拟担任本项目主要人员简历、业绩 | | | | | | | | | | |
| 职务 | 工 作 简 历 | | | 项目名称 | | | | 质量情况 | | |
| 项目  经理 |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 技术  负责人 |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 本工程人员配备情况属实，本工程一旦我公司中标，将实行建造师负责制，并按上述承诺及当地建设行政主管部门的要求，配备项目管理班子并满足工程施工需要。  投标人： （盖章）  法定代表人： （盖章）  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | |

**注：**以上班子配备人员应为本单位工作人员并提供岗位证书复印件（复印件应加盖投标人公章，建造师还应提供身份证，技术负责人只提供职称证，职称证书上的服务单位与投标人名称不符的，应提供经签订的劳动合同等有关证明材料，建造师和专职安全员还应提供行政主管部门颁发。

#### 附表4

#### 4、拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

投标申请人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单机  功率 | 总功率 | 计划进  场时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应结合本招标工程的施工特点，配置满足本工程施工需要的施工设备。

投标人：（印鉴）　　　　　 　 年 月 日

附件5

**5、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号： 职务： 系 的法定代表人。

特此证明

投标人：(单位公章)

日 期： 年 月 日

注：需附法定代表人身份证复印件，加盖公章。

附件6

**6、法定代表人授权书**

（投标人全称） 法定代表人（法定代表人的名字应与工商营业执照登记的一致） 授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目（招标编号： ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性 别：  身份证号：

单 位： 部 门： 职 务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电 话：

|  |
| --- |
| 附：被授权人合格有效的身份证正、背面复印件 |

授权方

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

接受授权方

投标人代表（签字）：

日 期： 年 月 日

附件7

**7、投标人廉政保证书**

致：泉州南石高速公路有限责任公司

为了积极配合贵公司进行 项目招标工作，确保此次招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻国家有关廉政和招投标的有关规定，特向贵公司承诺如下事项：

1、按照招标文件规定的方式进行投标，不搞招标文件未作要求的任何行为；

2、不以任何方式向招标人的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

3、不宴请招标人的任何人或请招标人的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；

4、不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；

5、不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；

6、如违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人公章：

法定代表人或其授权的代表人签字：

时 间：

附件8

**退还投标保证金申请单**

**(未中标方使用)**

泉州南石高速公路有限责任公司：

我公司于 年 　 月 　 日，存入项目编号为 的（项目名称） 的投标保证金，款项人民币￥　　 　　元（　　拾　　万　　仟　　佰　　拾　　元　　角　　分）到你公司指定账户。本公司所投该项目未中标，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

单位（盖章）：　　　　　　　　　　　投标人代表签字：

备注：1、未中标人对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入投标保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、请提供申请单原件。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

**退还投标保证金申请单**

**(中标方使用)**

泉州南石高速公路有限责任公司：

我公司于 年 　 　月 　 　日，存入项目编号为 的（项目名称） 的投标保证金，款项人民币￥　　　 　元（　　拾　　万　　仟　　佰　　拾　　元　　角　　分）到你公司指定账户，对该中标项目要求的相关事项已办理完毕，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

单位（盖章）：　　　　　　　　　　　投标人代表签字：

备注：1、中标人对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入投标保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、在退还投标保证金时需提供签定好的合同书原件及缴交履约保证金凭证复印件。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

附件9

营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证、等证件复印件并加盖公章